8
7

 














УТВЕРЖДЕНО
















Решение Толочинского 















районного исполнительного 















комитета 













 

   27.02.2026  №105    
МЕРОПРИЯТИЯ 

по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов Толочинского района на 2026 год
	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Срок

исполнения
	Ответственный исполнитель, исполнители

	1
	2
	3
	4

	Благоустройство и содержание (эксплуатация) территорий населенных пунктов

	1
	Разработка конкретных мероприятий по каждому населенному пункту с закреплением шефствующих организаций 
	до 10 марта
	Толочинский районный Совет депутатов, структурные подразделения Толочинского районного исполнительного комитета (далее – Толочинский райисполком), сельские исполнительные комитеты (далее – сельисполкомы), субъекты хозяйствования

	2
	Устройство (ремонт) спортивных и детских игровых площадок на придомовых территориях при многоэтажной жилой застройке согласно приложению 1
	до
 1 сентября
	Кохановское унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Коханово-ЖКХ» (далее – государственное предприятие «Коханово-ЖКХ»)

	3
	Повышение уровня озеленения территорий населенных пунктов согласно приложениям 2 и 3 
	до                 1 ноября
	Толочинская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Толочинского райисполкома, сельисполкомы

	4
	Устройство и ремонт контейнерных площадок, установка и ремонт контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов в населенных пунктах, согласно приложениям 4 и 5 
	в течение года
	Дочернее коммунальное специализированное автотранспортное унитарное предприятие по саночистке города «Оршанская спецавтобаза» (далее – коммунальное унитарное предприятие «Оршанская спецавтобаза»

	1
	2
	3
	4

	5
	Ремонт улично-дорожной сети в населенных пунктах согласно приложению 6 
	до                 1 ноября
	Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Толочинского райисполкома, государственное предприятие «Коханово-ЖКХ»

	6
	Устройство, ремонт и реконструкция газонов в населенных пунктах, благоустройство озелененных территорий, не предусмотренных под строительство, согласно приложениям 7 и 8
	до                 1 августа
	Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Толочинского райисполкома, государственное предприятие «Коханово-ЖКХ»

	7
	Снос пустующих и ветхих жилых домов, неблагоустроенных сооружений (сараи, гаражи), расположенных на придомовых территориях жилых домов в населенных пунктах, согласно приложениям 9 и 10
	в течение года
	Толочинский районный Совет депутатов, сельисполкомы, отдел землеустройства Толочинского райисполкома, государственное предприятие «Коханово-ЖКХ»

	8
	Установка (ремонт) велосипедных стоянок и (или) велосипедных парковок в населенных пунктах согласно приложению 11
	до 
1 августа 
	Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Толочинского райисполкома, государственное предприятие «Коханово-ЖКХ»

	9
	Ремонт, а также ликвидация заброшенных и не подлежащих дальнейшему использованию                                        шахтных колодцев, каптажей, трубчатых колодцев, неэксплуатируемых (заброшенных) водоразборных колонок в населенных пунктах, согласно приложениям 12 и 13
	до                          1 ноября
	Сельисполкомы, государственное предприятие «Коханово-ЖКХ»

	Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство сельскохозяйственных территорий и объектов

	10
	Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство животноводческих ферм и  комплексов согласно приложениям 14 – 16
	в течение года
	Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Толочинского райисполкома, сельскохозяйственные организации (далее – сельхозорганизации)

	11
	Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство машинных дворов согласно приложениям 17 – 20
	до                          1 декабря
	Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Толочинского райисполкома, сельхозорганизации


	1
	2
	3
	4

	13
	Проведение ликвидационного тампонажа, поддержание в надлежащем состоянии и обустройство буровых скважин, предназначенных для добычи подземных вод, на сельскохозяйственных объектах согласно                             приложениям 21 – 22
	до 
1 декабря
	Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Толочинского райисполкома, сельхозорганизации

	14
	Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство иных сельскохозяйственных территорий и объектов (зерноочистительно-сушильные комплексы, склады, пилорамы и др.) согласно приложениям 23-24
	до 

1 ноября 
	Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Толочинского райисполкома, сельхозорганизации

	15
	Вовлечение в хозяйственный оборот потенциально плодородных неиспользуемых сельскохозяйственных земель согласно        приложению 25
	до                          1 июля 
	Отдел землеустройства Толочинского райисполкома, управление по сельскому хозяйству и продовольствию Толочинского райисполкома, сельхозорганизации 

	Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных и железных дорог


	16
	Обустройство (ремонт) мест отдыха, площадок вдоль автомобильных дорог, поддержание в надлежащем состоянии полос отвода автомобильных дорог согласно                        приложениям 26 – 29
	в течение года
	Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Толочинского райисполкома, филиал Толочинское дорожное ремонтно-строительное управление № 147 коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия «Витебскоблдорстрой», филиал «Дорожно-эксплуатационное управление № 8» республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог «Витебскавтодор»

	17
	Обустройство и содержание территорий, прилегающих к железным дорогам (обустройство и ремонт остановочных пунктов, пассажирских платформ, содержание полосы отвода), согласно приложениям 30 – 31

	в течение года
	Оршанская дистанция защитных лесонасаждений транспортного республиканского унитарного предприятия «Минское отделение Белорусской железной дороги»


	1
	2
	3
	4

	Поддержание в надлежащем состоянии территорий лесного фонда

	18
	Проведение рубок ухода за лесом и санитарных рубок, уборка отходов, отпавшей и валежной древесины, находящихся в аварийном состоянии деревьев согласно приложениям 32 и 33
	в течение года
	Государственное лесохозяйственное учреждение «Толочинский лесхоз»

	Содержание поверхностных водных объектов в надлежащем состоянии и их благоустройство

	19
	Разработка и утверждение плана мероприятий по обустройству и приведению в надлежащее состояние мест массового отдыха на водных объектах р.Рогачевка, р.Соколянка
	до 1 апреля
	Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Толочинского райисполкома, государственное предприятие «Коханово-ЖКХ»

	20
	Содержание поверхностных водных объектов в надлежащем состоянии и их благоустройство согласно приложениям 34 – 38
	до                          1 сентября
	Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Толочинского райисполкома, Толочинская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, сектор спорта Толочинского райисполкома, государственное предприятие «Коханово-ЖКХ»

	21
	Обустройство родника в г.п.Коханово по ул.Верхняя Набережная 
	до                         1 июля
	Кохановский сельский исполнительный комитет, Толочинская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды

	Поддержание в надлежащем состоянии, обустройство особо охраняемых природных территорий

	22
	Обустройство (ремонт) мест отдыха и туристических стоянок на особо охраняемых природных территориях согласно приложениям 

39 - 40
	до 
1 июля
	Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Толочинского райисполкома, государственное предприятие «Коханово-ЖКХ»

	Поддержание в надлежащем состоянии мемориальных комплексов, мест захоронений и мест погребения

	23
	Поддержание в надлежащем состоянии мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны, захоронений в местах массовой гибели гражданского населения согласно приложению 41
	до 5 мая


	Отдел идеологической работы и по делам молодежи Толочинского райисполкома, сельисполкомы, закрепленные организации 

	1
	2
	3
	4

	24
	Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мест погребения (устройство (ремонт) ограждения, оборудование площадок для сбора отходов) согласно приложениям 42 - 44
	до                          1 декабря
	Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Толочинского райисполкома, сельисполкомы, государственное предприятие «Коханово-ЖКХ», закрепленные организации

	Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий 
садоводческих товариществ, гаражных кооперативов

	25
	Обустройство контейнерных площадок, установка контейнеров для сбора отходов в садоводческих товариществах, гаражных и иных потребительских кооперативах согласно  приложениям 45 - 46
	до                         1 августа
	Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Толочинского райисполкома, садоводческие товарищества, гаражные кооперативы, Кохановский и Толочинский сельисполкомы

	26
	Установка емкостей для хранения отработанного масла в гаражных кооперативах согласно приложению 47
	до                         1 августа
	Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Толочинского райисполкома, гаражные кооперативы 

	Рекультивация внутрихозяйственных карьеров, предотвращение деградации и восстановление земель (включая почвы)

	
	Рекультивация отработанных внутрихозяйственных карьеров согласно приложению 48
	до 
1 августа
	Отдел землеустройства Толочинского райисполкома, Толочинская инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды

	27
	Проведение мелиоративных мероприятий на участках мелиоративных систем согласно приложениям 49 - 51
	до

1 декабря
	Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Толочинского райисполкома, отдел землеустройства Толочинского райисполкома, коммунальное дочернее унитарное предприятие мелиоративных систем «Толочинское ПМС»

	28
	Внесение органических удобрений под яровой сев в целях восстановления плодородия почв

	до 1 июня
	Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Толочинского райисполкома, отдел землеустройства Толочинского райисполкома, сельхозорганизации


	1
	2
	3
	4

	Поддержание в надлежащем состоянии земель общего пользования населенных пунктов, сельскохозяйственных территорий и объектов, территорий садоводческих товариществ, гаражных кооперативов

	29
	Своевременный покос земель, в том числе  заросших бурьяном
	в течение года
	Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Толочинского райисполкома, управление по сельскому хозяйству и продовольствию Толочинского райисполкома, отдел землеустройства Толочинского райисполкома, сельхозорганизации, организации и предприятия, садоводческие товарищества, гаражные кооперативы, землепользователи

	Регулирование распространения и численности инвазивных видов растений 

	31
	Выполнение мероприятий по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского согласно приложениям 52 - 57
	май –                        октябрь
	Толочинская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, управление по сельскому хозяйству и продовольствию Толочинского райисполкома, сельисполкомы, сельхозорганизации, государственное лесохозяйственное учреждение «Толочинский лесхоз», землепользователи, филиал Толочинское дорожное ремонтно-строительное управление № 147 коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия «Витебскоблдорстрой», филиал «Дорожно-эксплуатационное управление № 8» республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог «Витебскавтодор»

	32
	Проведение работ по регулированию распространения и численности золотарника канадского согласно приложению 58
	до                         1 сентября
	Толочинская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, сельисполкомы, землепользователи

	33
	Проведение работ по регулированию распространения и численности эхиноцистиса лопастного согласно приложению 59
	до                         1 сентября
	Толочинская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, сельисполкомы, землепользователи 


	1
	2
	3
	4

	Проведение других мероприятий, направленных на изучение и распространение передового опыта 
благоустройства населенных пунктов и территорий

	34
	Организация и проведение месячников (субботников) по наведению порядка, благоустройству и улучшению состояния объектов и территорий
	апрель –октябрь
	Толочинский районный Совет депутатов, Толочинский райисполком, общественные организации

	35
	Организация работы межведомственных рабочих групп по обследованию и принятию мер по наведению порядка в г.Толочин и г.п.Коханово

	в течение года
	Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Толочинского райисполкома

	36
	Организация и проведение районного смотра-конкурса на лучшее благоустройство и санитарное состояние населенных пунктов, содержание объектов производственного и социально-культурного назначения, жилого сектора
	в течение года
	Районный штаб по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов Толочинского района

	37
	Организация трудовых десантов по наведению порядка на земле и благоустройству территорий населенных пунктов, экологических акций
	апрель –октябрь
	Отдел по образованию Толочинского райисполкома, Толочинская районная организация общественного объединения «Белорусский республиканский Союз молодежи», общественные организации, субъекты хозяйствования

	Информационное сопровождение выполнения мероприятий по наведению порядка на земле 

и организации просветительской деятельности

	38
	Освещение мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов Толочинского района в средствах массовой информации, на Интернет-ресурсах Толочинского райисполкома
	в течение года
	Отдел идеологической работы и по делам молодежи Толочинского райисполкома, учреждение «Редакция газеты «Наша Талачыншчына»

	39
	Изготовление печатной продукции (плакаты, буклеты, информационные издания) на природоохранную тематику
	в течение года
	Отдел идеологической работы и по делам молодежи Толочинского райисполкома 


	Приложение 1

к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ 

по устройству (ремонту) спортивных и детских игровых площадок 

на придомовых территориях при многоэтажной жилой застройке                                                                       








(штук)
	№ п/п
	Местонахождения объекта
	2026 год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель

государственное предприятие «Коханово-ЖКХ»),

(за счет средств бюджета)

	г.Толочин

	1
	 ул.Строителей, д. №2
	-/1
	
	
	
	
	
	
	-/1
	
	
	
	
	

	2
	 ул.Ленина, д. №89Б
	-/1
	
	
	
	
	
	
	
	-/1
	
	
	
	

	3
	 ул.Тракторная, д. №38
	-/1
	
	
	
	
	
	
	
	-/1
	
	
	
	

	4
	 ул.Тракторная, д. №20
	-/1
	
	
	
	
	-/1
	
	
	
	
	
	
	

	г.п.Коханово:

	1
	ул.Микрорайон, д. №2
	1/-
	
	
	
	
	
	
	
	1/-
	
	
	
	

	п.Усвиж-Бук

	1
	ул.Зелёная, д. №10
	1/-
	
	
	
	
	
	
	1/-
	
	
	
	
	

	д.Нарцизово

	1
	ул.Центральная, д. №46
	1/-
	
	
	
	
	
	
	
	1/-
	
	
	
	

	Всего
	3/4
	
	
	
	
	-/1
	
	1/1
	2/2
	
	
	
	


	Приложение 2

к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ

	по повышению уровня озеленения территорий населенных пунктов (посадка деревьев/кустарников)

	(тыс. штук)

	№ п/п
	Наименование  
	2026 год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII


	Ответственный исполнитель  
государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» (за счет средств бюджета)

	г.п.Коханово

	1
	ул.Оршанская, парк
	0,1/-
	
	
	
	0,1/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ул.Микрорайон
	-/0,05
	
	
	
	
	-/0,05
	
	
	
	
	
	
	

	г.Толочин

	1
	ул.Островского (вдоль пруда)
	0,05/0,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,05/0,1
	
	

	2
	ул.Минская, вдоль автодороги Р-19
	0,1/-
	
	
	
	0,1/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ул.Ленина, вдоль дома №85
	0,1/-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1/-
	
	

	4
	ул.Ленина, территория центрального пруда, правая сторона
	0,05/0,1
	
	
	
	
	0,05/0,1
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ул.Энгельса 
	0,1/0,05
	
	
	
	
	0,1/0,05
	
	
	
	
	
	
	

	аг.Озерцы

	1
	Земли общего пользования между улицами  Школьная и Молодёжная (рядом с памятным знаком)
	0,1/-
	
	
	
	0,1/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	аг.Райцы

	1
	ул.Зелёная 
	0,075/-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,075/-
	
	


	№ п/п
	Наименование
	2026 год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	аг.Серковицы

	1
	ул.Осиповой
	0,05/-
	
	
	
	
	0,05/-
	
	
	
	
	
	
	

	аг.Обольцы

	1
	Центральный парк
	0,1/-
	
	
	
	
	0,1/-
	
	
	
	
	
	
	


	аг.Горщевщина

	1
	Центральный парк
	0,1/-
	
	
	
	
	0,1/-
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	0,925/0,3
	
	
	
	0,3/-
	0,4/0,2
	
	
	
	
	0,225/0,1
	
	

	Приложение 3

к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ

по высадке цветов на территориях населенных пунктов                                                                                (тыс. штук) 

	№ п/п
	Наименование  
	2026 год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель  государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» (за счет средств бюджета)

	г.п.Коханово

	1
	ул.Микрорайон от д. № 1 до магазина «Универсам»
	3
	
	
	
	
	1,5
	1,5
	
	
	
	
	
	

	2
	ул.Оршанская, здания сельсовета, Дома культуры и почты
	1
	
	
	
	
	0,5
	0,5
	
	
	
	
	
	

	3
	ул.Оршанская, пешеходная дорожка (участок,  прилегающий к воинскому захоронению)
	1
	
	
	
	
	0,5
	0,5
	
	
	
	
	
	

	г.Толочин

	1
	ул.Энгельса вдоль тротуаров (обе стороны) от пересечения с ул.Дзержинского до автодороги Р-19
	1
	
	
	
	
	0,5
	0,5
	
	
	
	
	
	

	2
	ул.Ленина: 

центральная площадь; бульвар по ул.Ленина; городской сквер; места общего пользования перед городским рынком; зона отдыха у центрального пруда, склон у здания бывшего хлебозавода
	10
	
	
	
	
	6
	4
	
	
	
	
	
	

	3
	ул.Дзержинского:

вдоль тротуарных дорожек; стелла на пересечении с ул.Островского; клумбы возле здания ресторана «Друть»
	2
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	4
	ул.Островского: 
правая и левая стороны от пересечения с ул.Коммунальная  до здания учреждения здравоохранения «Толочинская центральная районная больница»
	2
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	Всего
	40
	
	
	
	
	20
	20
	
	
	
	
	
	


Приложение 4

к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год

ЗАДАНИЕ

по устройству и ремонту контейнерных площадок для сбора отходов, 

в том числе для раздельного сбора отходов, в населенных пунктах                                                






                     (штук)

	№ п/п
	Наименование
	2026 

год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель 

коммунальное унитарное предприятие «Оршанская спецавтобаза» (собственные средства, средства оператора)

	г.Толочин

	1
	ул.Тракторная, д. № 20
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	2
	ул.Дзержинского, д. № 99
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	3
	ул.Коммунальная, д. № 2Б
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ул.Энгельса, д. № 92А
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	


	г.п.Коханово 

	1
	ул.Микрорайон, д. № 3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	

	2
	ул.Микрорайон, д. № 6
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          Всего
	6
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	

	


Приложение 5

к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год

ЗАДАНИЕ

	по установке и ремонту контейнеров для сбора отходов, из них для раздельного сбора отходов, в населенных пунктах


	(штук)

	№ п/п
	Ответственный исполнитель
	2026 

год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1
	Коммунальное унитарное 

предприятие 

«Оршанская спецавтобаза»
	40/5
	
	
	
	5/-
	5/-
	5/1
	5/1
	5/1
	5/1
	5/1
	5/-
	

	 Всего
	40/5
	
	
	
	5/-
	5/-
	5/1
	5/1
	5/1
	5/1
	5/1
	5/-
	

	


Приложение 6

к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год
ЗАДАНИЕ

по ремонту улично-дорожной сети в населенных пунктах                                                                   
(тыс. кв.метров)
	№ п/п
	Наименование  
	2026
год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель 

 государственное предприятие «Коханово-ЖКХ»  (за счет средств бюджета)

	г.Толочин

	1
	ул.Строителей (с устройством тротуара)
	1,4
	
	
	
	
	1,4
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ул.Пушкина
	2,4
	
	
	
	
	
	2,4
	
	
	
	
	
	

	г.п.Коханово

	1
	ул.Оршанская (участок от моста через р.Соколянка до здания почты)
	0,64
	
	
	
	
	
	
	0,64
	
	
	
	
	

	
	аг.Райцы

	1
	ул.Восточная
	2,4
	
	
	
	
	
	2,4
	
	
	
	
	
	

	2
	ул.Магистральная
	4,0
	
	
	
	
	
	4,0
	
	
	
	
	
	

	3
	ул.Молодёжная
	2,4
	
	
	
	
	
	
	2,4
	
	
	
	
	

	4
	ул.Садовая
	3,6
	
	
	
	
	
	
	3,6
	
	
	
	
	

	5
	ул.Сосновая
	0,8
	
	
	
	
	
	
	
	0,8
	
	
	
	

	6
	ул.Набережная
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	1,2
	
	
	
	

	Всего
	18,84
	
	
	
	
	1,4
	8,8
	6,64
	2,0
	
	
	
	


	Приложение 7

к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ

по устройству, ремонту и реконструкции газонов в населенных пунктах 

                                                                                                                                                                                     (гектаров)

	№ п/п
	Наименование 
	2026 

год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель 

 государственное предприятие «Коханово-ЖКХ»  (за счет средств бюджета)

	1
	 г.Толочин, ул.Ленина 
	0,02
	
	
	
	
	0,02
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	0,02
	
	
	
	
	0,02
	
	
	
	
	
	
	


	Приложение 8

к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ

по устройству (содержанию) дорожно-тропиночной сети на неблагоустроенных озелененных территориях, не предусмотренных под строительство 
                                                                                                                                                                                           (километров)

	№ п/п
	Наименование 
	2026 

год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель 

 государственное предприятие «Коханово-ЖКХ»  (за счет средств бюджета)

	1
	 г.Толочин, ул.Островского
	0,06
	
	
	
	
	
	0,06
	
	
	
	
	
	

	Всего
	0,06
	
	
	
	
	
	0,06
	
	
	
	
	
	


	Приложение 9
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ

по сносу пустующих и ветхих жилых домов в населенных пунктах                                                                        











(штук)
	№ п/п
	Наименование  
	2026
год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель

государственное предприятие «Коханово-ЖКХ»  (за счет средств бюджета)

	г.Толочин

	1
	ул.Калинина, д. № 17
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	

	2
	ул.Колхозная, д. № 4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	3
	ул.Новая, д. № 17
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	Ответственный исполнитель

Волковичский сельский исполнительный комитет  (за счет средств бюджета)

	1
	д.Багриново, ул.Центральная, 
д. № 26
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	д.Багриново, ул.Центральная, д. № 33
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	д.Волковичи, ул.Зелёная, д. № 3а
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	аг.Воронцевичи, ул.Молодёжная, д. № 13
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	д.Заречное Подберезье, ул.Лесная, д. № 3
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	д.Заречное Подберезье, ул.Лесная, д. № 4
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	аг.Жукнево, ул.Центральная, д. № 42
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	аг.Жукнево, ул. Лесная, д. № 4
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	


	№ п/п
	Наименование
	2026

год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель

Волосовский сельский исполнительный комитет  (за счет средств бюджета)

	1
	д.Мешково, ул.Центральная, д. № 1
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	д.Мешково, ул.Центральная, д. № 18
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	д.Мешково, ул.Центральная, д. № 20
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	д.Мешково, ул.Центральная, д. № 29
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	д.Мешково, ул.Первомайская, д. № 20
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	д.Рафалово, ул. Криничная, д. № 4
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	аг.Низкий Городец, ул.Молодёжная, д. № 5
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	8
	аг.Низкий Городец, ул.Молодёжная, д. № 5А
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	Ответственный исполнитель

Кохановский сельский исполнительный комитет  (за счет средств бюджета)

	1
	аг.Звенячи, ул.Зелёная, д. № 11
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	2
	г.п.Коханово, ул.Смольянская, д. № 7
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	г.п.Коханово, ул.Смольянская, д. № 25
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	г.п.Коханово, ул.Смольянская, д. № 38
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	г.п.Коханово, ул.Оршанская, д. № 84
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	д.Круги, ул.Солнечная, д. № 2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	д.Круги, ул.Солнечная, д. № 16
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	п.РТС, ул.Заводская, д. № 5
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	9
	п.РТС, ул.Заводская, д. № 15
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	Ответственный исполнитель

Оболецкий сельский исполнительный комитет (за счет средств бюджета)

	1
	д.Алёновичи, ул.Солнечная, д. № 10
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	д.Алёновичи, ул.Солнечная, д. № 21
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	аг.Горщевщина, ул.Центральная, д. № 2
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	2026

год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	4
	аг.Горщевщина, ул.Школьная, д. № 15
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	аг.Горщевщина, ул.Школьная, д. № 17
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	д.Гречихи, ул.Лесная, д. № 2
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	д.Гречихи, ул.Лесная, д. № 31а
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	д.Межиёво, ул.Центральная, д. № 6а
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель

Серковицкий сельский исполнительный комитет  (за счет средств бюджета)

	1
	д.Анелино, ул.Новостроев, д. № 10
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	д.Анелино, пер.Партизанский, д. № 6
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	д.Замошье, ул.Центральная, д. № 1а
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	4
	д.Замошье, ул.Центральная, д. № 2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	5
	д.Замошье, ул.Центральная, д. № 10
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	6
	д.Замошье, ул.Центральная, д. № 14
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	7
	д.Замошье, ул.Центральная, д. № 20
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	8
	д.Замошье, ул.Центральная, д. № 23б
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	9
	д.Замошье, ул.Центральная, д. № 31
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	10
	д.Замошье, ул.Центральная, д. № 32
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	11
	аг.Серковицы, ул.Горновещенье, д. № 15
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	12
	д.Старое Соколино, 

ул.Центральная, д. № 16
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель

Славновский сельский исполнительный комитет (за счет средств бюджета)

	1
	д.Авхуты, ул.Центральная, д. № 55
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	д.Горожоны, ул.Центральная, д. № 8
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	3
	д.Горожоны, ул.Центральная, д. № 11
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	4
	д.Ильяни, ул.Центральная, д. № 8
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	5
	д.Ильяни, ул.Центральная, д. № 17
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	2026

год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	6
	д.Курчи, ул.Центральная, д. № 16
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	7
	д.Молявка, ул.Центральная, д. № 33
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	8
	д.Тростянка, ул. Центральная, д. № 53
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	9
	д.Тростянка, ул. Центральная, д. № 89
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель

Толочинский сельский исполнительный комитет (за счет средств бюджета)

	1
	д.Вальки, ул.Центральная, д. № 1
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	д.Вальки, ул.Центральная, д. № 7А
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	3
	д.Вальки, ул.Центральная, д. № 9
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	4
	д.Вальки, ул.Центральная, д. № 10
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	5
	д.Вальки, ул.Центральная, д. № 11
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	6
	д.Вальки, ул.Центральная, д. № 16
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	7
	д.Вальки, ул.Центральная, д. № 20
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	8
	аг.Друцк, ул.Центральная, д. № 1
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	9
	аг.Друцк, ул.Школьная, д. № 4
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	10
	д.Михайловщина, ул.Центральная, д. № 24
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	11
	д.Пиамонт, ул. Центральная, д. № 56
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	12
	аг.Райцы, ул. Центральная, д. № 18
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	13
	д.Сенчуки, ул.Луговского, д. № 1
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	14
	д.Слободка, ул.Центральная, д. № 39
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	15
	д.Слободка, ул.Центральная, д. № 39А
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	Всего
	72
	
	
	20
	10
	10
	8
	6
	6
	10
	2
	
	


	Приложение 10
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ

по сносу неблагоустроенных сооружений (сараи, гаражи), расположенных 

на придомовых территориях жилых домов в населенных пунктах 

                                                                                                                                                                                                        (штук)

	№ п/п
	Наименование 
	2026 

год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель 

 государственное предприятие «Коханово-ЖКХ»  (за счет средств бюджета)

	1
	 аг.Райцы, ул.Зеленая 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	Всего
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	


	Приложение 11
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ

по установке (ремонту) велосипедных стоянок и (или) 

велосипедных парковок в населенных пунктах 

                                                                                                                                                                                                        (штук)

	№ п/п
	Наименование 
	2026 

год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель 

 государственное предприятие «Коханово-ЖКХ»  (за счет средств бюджета)

	1
	 г.Толочин, ул.Ленина 
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	г.п.Коханово, ул.Микрорайон
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	Всего
	2
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	


	Приложение 12
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ

	по ремонту/ликвидации заброшенных и не подлежащих дальнейшему использованию шахтных колодцев, каптажей, трубчатых колодцев в населенных пунктах

	(штук)

	№ п/п
	Наименование
	2026 

год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель

государственное предприятие «Коханово-ЖКХ»  (за счет средств бюджета)

	1
	д.Букарево-1, ул.Центральная, д. № 32
	1/-
	
	1/-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	д.Букарево-2, ул.Центральная, д. № 15
	1/-
	
	1/-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	д.Воронцевичи, ул.Колхозная, д. № 30
	1/-
	
	
	
	1/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	д.Заболотье, ул.Центральная, д. № 52
	1/-
	
	
	
	1/-
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	д.Заозерье, ул.Центральная, д. № 6
	1/-
	
	
	
	
	1/-
	
	
	
	
	
	
	

	6
	д.Клебань, ул.Центральная, д. № 99
	1/-
	
	
	
	
	1/-
	
	
	
	
	
	
	

	7
	д.Мешково, ул. Садовая, д. № 34
	-/1
	
	
	
	
	
	
	
	-/1
	
	
	
	

	8
	д.Михайловщина, ул.Центральная, д. № 28
	1/-
	
	
	
	
	
	1/-
	
	
	
	
	
	

	9
	д.Новые Воронцевичи, ул.Центральная, д.№ 9
	1/-
	
	
	
	
	
	1/-
	
	
	
	
	
	

	10
	д.Острошапки, ул.Оболецкая, д. № 10
	1/-
	
	
	
	
	
	
	1/-
	
	
	
	
	

	11
	д.Раздольная, ул.Лесная, д. № 7
	1/-
	
	
	
	
	
	
	1/-
	
	
	
	
	

	12
	аг.Рыжичи, ул.Центральная, д. № 22
	1/-
	
	
	1/-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	д.Харлинцы, ул. Речная, д. № 13А
	-/2
	
	
	
	
	
	-/1
	-/1
	
	
	
	
	

	Всего
	11/3
	
	2/-
	1/-
	2/-
	2/-
	2/1
	2/1
	-/1
	
	
	
	


	Приложение 13
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ

	по ликвидации неэксплуатируемых (заброшенных) водоразборных 

колонок в населенных пунктах


	(штук)

	№ п/п
	Наименование
	2026 

год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель

государственное предприятие «Коханово-ЖКХ»  (за счет средств бюджета)

	1
	г.Толочин, ул.Маяковского, д. № 7
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	г.Толочин, ул.Мира, д. № 16
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	г.Толочин, ул.Колхозная, д. № 18а
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	4
	г.Толочин, ул.Дзержинского, д. № 82
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	5
	г.Толочин, ул.Дзержинского, д. № 84
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	6
	г.Толочин, ул.Гоголя, д. № 31а
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	7
	г.Толочин, ул.Гоголя, д. № 45
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	8
	г.Толочин, ул.Гоголя, д. № 49
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	9
	д.Колосово, ул.Центральная, д. № 17
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	10
	д.Колосово, пер.Центральный, д. № 11
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	11
	д.Полевая, ул.Супруна, д. № 2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	12
	аг.Серковицы, ул.Новая, д. № 7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	13
	аг.Серковицы, ул.Новая, д. № 11
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	14
	аг.Серковицы, ул.Новая, д. № 16
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	Всего
	14
	
	
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	


	Приложение 14
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ 
по установке (ремонту) ограждений на животноводческих фермах и комплексах




















(штук)
	№ п/п
	Наименование   
	2026
год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель

открытое акционерное общество «Комсомольская правда» (собственные средства)

	1
	Молочно-товарная ферма 

«Воронцевичи-2»
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель

открытое акционерное общество «Славное»  (собственные средства)

	1
	Молочно-товарная ферма «Авхуты»
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Молочно-товарная ферма «Глинники»
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Молочно-товарная ферма «Гута»
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Молочно-товарная ферма «Ильяне»
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель

сельскохозяйственное подразделение «Надежино» унитарного предприятия по оказанию услуг

 «Толочинский Элеватор-Агро» (собственные средства)

	1
	Молочно-товарная ферма 

 «Ромашково»
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель

открытое акционерное общество «Толочинский райагросервис» (собственные средства)

	1
	Молочно-товарная ферма «Зелёная»
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	Всего
	7
	
	
	
	2
	2
	
	2
	1
	
	
	
	


	Приложение 15 

к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ 
по ремонту (реконструкции)

объектов хранения навоза и навозосодержащих сточных вод 




















(штук)
	№ п/п
	Наименование  
	2026

год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель 

открытое акционерное общество «Друцк-АГРО» (собственные средства)

	1
	 Молочно-товарная ферма «Толочин»
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель

коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Племенной завод Реконструктор» (собственные средства)

	1
	Ферма «Райцы»
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	Всего
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	


	Приложение 16
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ
по установке контейнеров для сбора отходов, в том числе 

для раздельного сбора отходов, на животноводческих фермах и комплексах     









(штук)
	№ п/п
	Наименование  
	2026
год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель

открытое акционерное общество «Друцк-АГРО» (собственные средства)

	1
	Молочно-товарный комплекс «Толочин»
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель

открытое акционерное общество «Комсомольская правда» (собственные средства)

	1
	Молочно-товарная ферма «Воронцевичи-1» 
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Приложение 17
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ

по установке (ремонту) ограждений машинных дворов   
                                                                                      (штук)
	№ п/п
	Наименование  
	2026
год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель

коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие  «Племенной завод Реконструктор» (собственные средства)

	1
	Машинный двор, аг.Райцы
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	Всего
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	


	Приложение 18  

к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ 

по обустройству (ограждение, установка информационных указателей) 

площадок для временного хранения металлолома на машинных дворах 
                                                                                                                                                                                            (штук)

	№ п/п
	Наименование   
	2026
год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель

открытое акционерное общество «Славное» (собственные средства)

	1
	Машинный двор, аг.Славное
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	Всего
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	Приложение 19     

к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ 

по обустройству (ограждение, установка информационных 

указателей)  площадок для временного хранения изношенных 

шин на машинных дворах  

                                                   (штук)
	№ п/п
	Наименование   
	2026
год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель

открытое акционерное общество «Толочинский райагросервис» (собственные средства)

	1
	Машинный двор, г.Толочин,

ул.Тракторная
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	Всего
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	



	Приложение 20     

к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ 

по установке контейнеров для сбора отходов, в том числе раздельного 

сбора отходов и отработанных масел, на машинных дворах                                                                             
    (штук)

	№ п/п
	Наименование   
	2026
год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель

открытое акционерное общество «Комсомольская правда» (собственные средства)

	1
	Машинный двор, аг.Воронцевичи 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель

открытое акционерное общество «Обольцы» (собственные средства)
	
	

	1
	Машинный двор, аг.Обольцы
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	Всего
	2
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	Приложение 21 

к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ
по проведению ликвидационного тампонажа 

не подлежащих дальнейшему использованию 

буровых скважин сельскохозяйственных организаций, 

предназначенных для добычи подземных вод                                      

  (штук)
	№ п/п
	Наименование  
	2026

год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель

открытое акционерное общество «Обольцы» (бюджетные средства)

	1
	д.Лавреновка №12761
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	2
	д.Лавреновка №28542
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	3
	аг.Обольцы №19847
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	Ответственный исполнитель

открытое акционерное общество «Друцк-АГРО» (бюджетные средства)

	1
	д.Дубы №40452
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	2
	д.Дубы №1944/3745
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	3
	д.Поречье №8091/63
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	4
	аг.Озерцы №32872
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	5
	д.Скавышки №47853
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	6
	д.Скавышки №8090/63
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	7
	д.Прудец №12796
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	8
	г.Толочин №14555
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	9
	аг.Друцк №28569
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	10
	д.Сурновка №5551/7452
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	№ п/п
	Наименование
	2026

год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель

открытое акционерное общество «Комсомольская правда» (собственные средства)

	1
	д.Любаничи №28540
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	Ответственный исполнитель

открытое акционерное общество «Коханово-АГРО» (собственные средства)

	1
	д.Дубровские №29985
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	Всего
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	5
	5
	


	Приложение 22    

к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ
по ремонту павильонов буровых скважин 

сельскохозяйственных организаций, 

предназначенных для добычи подземных вод                                   

    (штук)
	№ п/п
	Наименование  
	2026
год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель

Открытое акционерное общество  «Коханово-АГРО» (собственные средства)

	1
	д.Левково
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель

открытое акционерное общество «Славное»  (собственные средства)

	1
	д.Авхуты
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	Всего
	2
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	


	Приложение 23     

к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ

по установке (ремонту) ограждений иных сельскохозяйственных 

территорий и объектов (зерноочистительно-сушильные комплексы, 

склады, пилорамы и др.)




















(штук)

	№ п/п
	Наименование  
	2026
год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель

открытое акционерное общество  «Обольцы» (собственные средства)

	1
	 Зерноочистительно-сушильный комплекс, аг.Обольцы
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	Всего
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	


	Приложение 24  

к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ

по установке контейнеров для сбора отходов, в том числе для

раздельного сбора отходов, на иных сельскохозяйственных объектах

(зерноочистительно-сушильные комплексы, склады, пилорамы и др.)




















(штук)

	№ п/п
	Наименование  
	2026
год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель

открытое акционерное общество «Друцк-АГРО» (собственные средства)

	1
	 Зерноочистительно-сушильный комплекс, г.Толочин
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель

открытое акционерное общество «Комсомольская правда» (собственные средства)

	1
	Зерноочистительно-сушильный комплекс, аг.Воронцевичи
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	Всего
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	


	Приложение 25
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ

	о распашке и вовлечению в хозяйственный оборот пустующих сельскохозяйственных земель (кроме освободившихся после сноса непригодных и неэксплуатируемых зданий и сооружений)


	                                            (гектаров)

	№ п/п
	Наименование   
	2026
год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель

коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Племенной завод Реконструктор» (собственные средства)

	1
	Земли вблизи д.Евлахи
	3,86
	
	
	
	
	
	3,86
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель

открытое акционерное общество «Толочинский райагросервис» (собственные средства)

	1
	Земли вблизи д.Высокий Городец
	5,43
	
	
	
	
	
	5,43
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель

открытое акционерное общество «Друцк-АГРО» (собственные средства)

	1
	Земли вблизи д.Большие Михиничи
	5,27
	
	
	
	
	
	5,27
	
	
	
	
	
	

	Всего
	14,56
	
	
	
	
	
	14,56
	
	
	
	
	
	


	Приложение 26
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ

по установке (ремонту) малых архитектурных форм в существующих

местах отдыха, на площадках вдоль автомобильных дорог         

                                                                              










 (штук)

	№ п/п
	Наименование  
	2026
год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель

Филиал «Дорожно-эксплуатационное управление №8»

 республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог «Витебскавтодор» (далее – ДЭУ № 8)

(бюджетные средства)

	1
	Автодорога Р-25 км 106
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Автодорога М-1 км 528
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель

Филиал Толочинское дорожное ремонтно-строительное управление № 147 

коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия «Витебскоблдорстрой» (далее – ДРСУ № 147)

(бюджетные средства)

	1
	Автодорога Н-3617 «Толочин- Озерцы через ж/д станцию Толочин», км 3
	2
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	

	2
	Автодорога Н-3601 «Озерцы-Воронцевичи-Коханово», км 5
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	Всего
	5
	
	
	
	
	1
	2
	1
	
	1
	
	
	


	Приложение 27
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ

по установке контейнеров для сбора отходов, в том числе для

раздельного сбора отходов, в существующих местах отдыха, 

на площадках вдоль автомобильных дорог                                  

   (штук)

	№ п/п
	Наименование   
	2026
год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель

ДЭУ № 8 (бюджетные средства)

	1
	Автодорога М-1 км 508 (справа)
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	Автодорога М-1 км 542 (справа)
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель

ДРСУ №147 (бюджетные средства)

	1
	Автодорога Н-3617 «Толочин- Озерцы через ж/д станцию Толочин», км 3
	2
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	

	Всего
	4
	
	
	
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	


	Приложение 28
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ

по удалению отходов, валежной древесины, опасных деревьев, 

древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода автомобильных дорог



           (километров)

	№ п/п
	Наименование
	2026
год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель

ДРСУ №147 (бюджетные средства)

	1
	Автодорога Н-3603 Серковицы-Низкий Городец, 
км 13,164 - км 14,859
	1,2
	0,6
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Автодорога Н – 3604 Низкий Городец-Антополье-Замочек
	0,9
	0,3
	0,3
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Автодорога Н-3100 Орша-Коханово-Обольцы через деревню Левково до автодороги Р-25, км 33 - км 36
	2,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,7
	0,7
	0,5
	0,6
	

	4
	Автодорога Н-16521 Подъезд к д.Свидерщина от а/д Р-19 

Толочин-Крупки, км 0,000 - км 3,800
	0,6
	
	
	0,3
	
	
	
	
	
	
	0,3
	
	

	Ответственный исполнитель

ДЭУ № 8 (бюджетные средства)

	1
	Автодорога Р-15 «Кричев-Орша-Лепель»
	4
	
	
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	2
	Автодорога Р-25 «Витебск-Сенно-Толочин»
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	3
	Автодорога Р-19 «Толочин-Крупки»
	2
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	

	Всего
	12,2
	0,9
	0,9
	2,6
	2
	
	
	
	0,7
	0,7
	0,8
	2,6
	1

	Приложение 29
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ 

по озеленению территорий вдоль автомобильных дорог (посадка деревьев)                                              
(тыс. штук)

	№ п/п
	Наименование   
	2026
год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель

ДРСУ № 147 (бюджетные средства)

	1
	Автодорога Н3500 «Сенно - Толочин ч/з Волосово»,

км 48 – км 52
	0,03
	
	
	
	0,03
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	0,03
	
	
	
	0,03
	
	
	
	
	
	
	
	


	Приложение 30
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ 

по обустройству (ремонту) остановочных пунктов железных дорог                                                                    

(штук)
	№ п/п
	Наименование   
	2026
год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель

Оршанская дистанция гражданских сооружений транспортного республиканского унитарного предприятия

 «Минское отделение Белорусской железной дороги» (собственные средства)

	1
	Станция «Толочин»
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	Всего
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	


	Приложение 31
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ

по удалению отходов, валежной древесины, опасных деревьев,

древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода железной дороги

                                                                                                                                                                     (километры)
	№ п/п
	Наименование района 
	2026 

год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	 Ответственный исполнитель

Оршанская дистанция защитных лесонасаждений транспортного республиканского унитарного предприятия
 «Минское отделение Белорусской железной дороги»  (собственные средства)

	1
	ПЧЛ Орша, 558-610 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель

Борисовская дистанция пути транспортного республиканского унитарного предприятия
 «Минское отделение Белорусской железной дороги» (собственные средства)

	1
	ПЧ 2, 558-610 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	58,5
	2
	2
	3,1
	4,8
	8,3
	8,3
	8,3
	8,3
	5,3
	4,1
	2
	2


	Приложение 32
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ

по проведению санитарных рубок и уборки захламленности 

в рекреационно-оздоровительных, природоохранных и защитных 

лесах (лесах I группы), в том числе на территориях, прилегающих 

к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, 

к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям


















         (гектаров)

	№ п/п
	Наименование  
	2026
год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель 

государственное лесохозяйственное учреждение «Толочинский лесхоз» (собственные средства)

	1
	Толочинское лесничество
	45
	1
	2
	5
	5
	2
	5
	10
	5
	5
	
	2
	3

	2
	Озерецкое лесничество
	42
	1
	2
	4
	5
	2
	5
	5
	5
	
	5
	4
	4

	3
	Оболецкое лесничество
	38
	1
	2
	2
	5
	2
	5
	5
	5
	
	5
	3
	3

	4
	Кохановское лесничество
	31
	1
	
	2
	
	2
	5
	
	
	15
	
	3
	3

	5
	Славновское лесничество
	41
	1
	2
	5
	
	2
	5
	10
	5
	
	5
	3
	3

	6
	Волосовское лесничество
	23
	
	2
	2
	
	
	5
	
	
	
	5
	5
	4

	Всего
	220
	5
	10
	20
	15
	10
	30
	30
	20
	20
	20
	20
	20

	Приложение 33
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ

по уборке отходов в лесном фонде, в том числе на территориях,

прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных

дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам 

и другим территориям



















(гектаров)

	№ п/п
	Наименование  
	2026
год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель 

государственное лесохозяйственное учреждение «Толочинский лесхоз» (собственные средства) 

	1
	Толочинское лесничество (квартал № 68-165
 (а/д М-1), квартал № 208-231 (а/д Р-19)
	5
	
	
	
	1
	1
	
	1
	
	
	1
	
	1

	2
	Озерецкое лесничество (квартал № 54-62 (а/д М-1)

квартал № 134-139 (а/д Р-19)
	7
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3
	Кохановское лесничество 

(квартал № 17-22 (а/д Н-3100)
	6
	
	
	
	1
	1
	1
	
	1
	1
	
	1
	

	4
	Волосовское лесничество (квартал № 68-228)
	2
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	5
	Славновское лесничество (квартал № 2-4 (а/д М-1)

квартал № 71-85 (а/д Р-19)
	5
	
	
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	
	1
	

	6
	Оболецкое лесничество (квартал № 73-140 (а/д Р-15)

квартал № 44; 279 (а/д Р-25)
	5
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	1
	1
	
	1

	Всего
	30
	
	
	2
	3
	3
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	3

	Приложение 34
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ
по установке (ремонту) малых архитектурных форм

в существующих зонах и местах отдыха на поверхностных водных 

объектах



















         (штук)

	№ п/п
	Наименование  
	2026
год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель 

государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» (бюджетные средства) 

	1
	Зона отдыха на р.Рогачевка, г.Толочин
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Зона отдыха на р.Соколянка, г.п.Коханово
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	


	Приложение 35
к Мероприятиям по наведению порядка 
на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ
по оборудованию (ремонту) спортивных площадок

в существующих местах и зонах отдыха на поверхностных 

водных объектах




















(штук)

	№ п/п
	Наименование  
	2026
год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель 

государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» (бюджетные средства)

	1
	Зона отдыха на р.Рогачевка в г.Толочин
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Зона отдыха на р.Соколянка в г.п.Коханово
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	


	Приложение 36
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ
по ремонту общественных туалетов 

в существующих местах и зонах отдыха на 

поверхностных водных объектах





















(штук)

	№ п/п
	Наименование  
	2026
год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель 

государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» (бюджетные средства)

	1
	Зона отдыха на р.Рогачевка, г.Толочин
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Зона отдыха на р.Соколянка, г.п.Коханово
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	


	Приложение 37
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ

по установке (ремонту) велосипедных стоянок 

и (или) велосипедных парковок в существующих 

местах и зонах отдыха на поверхностных водных объектах






















(штук)

	№ п/п
	Наименование  
	2026

год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель 

государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» (бюджетные средства)

	1
	Зона отдыха на р.Рогачевка, г.Толочин
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	


	Приложение 38
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ
по покосу прибрежно-водной растительности и водорослей,

а также по выполнению работ, связанных с регулированием 

распространения и численности инвазивных растений, 

в существующих местах и зонах отдыха на поверхностных водных объектах




















(километров)

	№ п/п
	Наименование  
	2026
год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель 

государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» (бюджетные средства)

	1
	Зона отдыха на р.Рогачевка, г.Толочин
	0,1
	
	
	
	
	0,1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Зона отдыха на р.Соколянка, г.п.Коханово
	0,1
	
	
	
	
	0,1
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	0,2
	
	
	
	
	0,2
	
	
	
	
	
	
	


	Приложение 39
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ

по установке информационных знаков 

на территории заповедников, заказников 

и памятников природы



































(штук)

	№ п/п
	Наименование  
	2026

год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель 

государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» (бюджетные средства)

	1
	Парк Юзефполье, г.Толочин
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	Всего
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	


	Приложение 40
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ
по установке (ремонту) малых архитектурных форм 

в существующих зонах и местах отдыха, на туристических

 стоянках на территории заповедников, заказников и памятников природы




















(штук)

	№ п/п
	Наименование  
	2026
год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель 

государственное предприятие «Коханово-ЖКХ»:

(бюджетные средства)

	1
	Парк Юзефполье, г.Толочин
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	


	Приложение 41
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ
по обустройству мемориальных комплексов, мест боевой 

и воинской славы, захоронений воинов и партизан 

Великой Отечественной войны, захоронений в местах 

массовой гибели гражданского населения



















             (штук)
	№ п/п
	Наименование  
	2026
год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель 

Толочинский сельский исполнительный комитет (за счет средств бюджета)

	1
	Братская могила – аг.Райцы
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Братская могила - д.Евлахи
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Братская могила – аг.Райцы (на кладбище)
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Братская могила - д.Матиёво (на автодороге Р-19)
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Индивидуальное воинское захоронение – аг.Друцк
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Памятник Герою Советского Союза С.П.Супруну -д.Полевая
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Памятник землякам – аг.Друцк
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Братская могила - д.Заболотье
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Братская могила - д.Журавли
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Братская могила - д.Дроздово
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Братская могила – аг.Заднево
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Братская могила - д.Скавышки
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Братская могила – аг.Заднево
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Памятник землякам – аг.Заднево
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Памятник землякам – аг.Озерцы
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование  
	2026

год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	16
	Памятный знак на месте нахождения лагеря для военнопленных - д.Михайловщина (вблизи автодороги Р-19)
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель 

Кохановский сельский исполнительный комитет (за счёт средств бюджета)

	1
	Братская могила - г.п.Коханово, ул.Оршанская
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Братская могила - д.Ромашково
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Братская могила - д.Мартюхово
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Братская могила - д.Голошево
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Могила Героя Советского Союза Ф.Е.Маковецкого 

- г.п.Коханово (гражданское кладбище)
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Индивидуальное воинское захоронение - д.Малое Гальцево
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Индивидуальное воинское захоронение - д.Голошево
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Братская могила - г.п.Коханово
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Памятный знак партизану бригады «Чекист» 

В.А.Забодалову - г.п.Коханово
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Индивидуальное воинское захоронение - д.Дубровские
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Братская могила - д.Симоново
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Индивидуальное воинское захоронение - д.Переволочня
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Индивидуальное воинское захоронение - д.Речки
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Индивидуальное воинское захоронение -г.п.Коханово
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Индивидуальное воинское захоронение – аг.Звенячи
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Памятник землякам - д.Шапчино
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Памятный знак жителям д.Симаново, погибшим во время карательной операции фашистов в мае 1944 года - д.Симоново
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	


	№ п/п
	Наименование
	2026

год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель 

Волковичский сельский исполнительный комитет (за счет средств бюджета)

	1
	Индивидуальное воинское захоронение-д.Волковичи
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Братская могила – аг.Жукнево 
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Братская могила - д.Максимково
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Братская могила – д.Воронцевичи
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Братская могила – д.Заречное Подберезье 
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Индивидуальное воинское захоронение-д.Климово
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Индивидуальное воинское захоронение-аг.Жукнево
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Братская могила – аг.Жукнево
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Братская могила – д.Лаговщина
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель 

Волосовский сельский исполнительный комитет (за счет средств бюджета)

	1
	Братская могила - д.Волосово 
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Братская могила - д.Волосово
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Индивидуальное воинское захоронение - д.Новое Село
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель 

Оболецкий сельский исполнительный комитет (за счет средств бюджета)

	1
	Братская могила - д.Алёновичи
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Братская могила – аг.Обольцы 
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Индивидуальное воинское захоронение-д.Микулино
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Индивидуальное воинское захоронение-д.Микулино
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Индивидуальное воинское захоронение-д.Микулино
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Индивидуальное воинское захоронение-д.Шупени
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Индивидуальное воинское захоронение-д.Горбачево
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Братская могила - д.Межиёво
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Индивидуальное воинское захоронение-д.Межиёво
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	2026

год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	10
	Братская могила - д.Малые Михиничи
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Братская могила - д.Большие Михиничи
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Индивидуальное воинское захоронение - д.Большие Михиничи
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Индивидуальное воинское захоронение-д.Присмаки
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Индивидуальное воинское захоронение-д.Застенки
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Памятник землякам – аг.Горщевщина
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель 

Славновский сельский исполнительный комитет (за счет средств бюджета)

	1
	Братская могила – аг.Славени
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Братская могила – аг.Славное
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Индивидуальное воинское захоронение - д.Курчи
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Индивидуальное воинское захоронение - д.Авхуты
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Братская могила – аг.Славное
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Братская могила – аг.Славени

(на автодороге Р-19 возле школы)
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Индивидуальное воинское захоронение-д.Ильяни
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Индивидуальное воинское захоронение-д.Горожоны
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель 

Серковицкий сельский исполнительный комитет (за счет средств бюджета)

	1
	Братская могила - пос.Усвиж-Бук
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Братская могила - д.Рыдомля
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Братская могила - д.Анелино
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Братская могила - д.Узносное
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Братская могила - д.Замошье
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Индивидуальное воинское захоронение-д.Курчевская Усвейка
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	2026

год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	7
	Братская могила - д.Курчевская Усвейка
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Памятник землякам - д.Серковицы
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	76
	
	
	
	76
	
	
	
	
	
	
	
	


	Приложение 42
к Мероприятиям по наведению порядка 
на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ

по устройству (ремонту) ограждения мест погребения  
     



















(штук)

	№ п/п
	Наименование  
	2026
год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель 

государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» (бюджетные средства)

	1
	д.Ревятичи
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	 
	 

	2
	д.Высокий Городец
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	3
	д.Муравничи
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	 

	4
	д.Климово
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	 

	5
	д.Горщевщина
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	 

	6
	д.Новое Село
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	 

	7
	д.Горожоны
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	8
	д.Неклюдово
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	9
	д.Харлинцы
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	д.Низкий Городец
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	11
	д.Новая Яблонка
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	Всего
	11
	 
	 
	 1
	1
	1
	2
	2
	2
	1
	1
	
	


	Приложение 43
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ

по оборудованию площадок для сбора отходов на местах погребения                                                                
(штук)
	№ п/п
	Наименование  
	2026
год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель 

государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» (бюджетные средства)

	1
	д.Ревятичи
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	 
	 

	2
	д.Высокий Городец
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	3
	д.Муравничи
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	4
	д.Климово
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	 
	 

	5
	д.Горщевщина
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	6
	д.Новое Село
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	7
	д.Горожоны
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	8
	д.Неклюдово
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	 
	 

	9
	д.Харлинцы
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	 
	 

	10
	д.Низкий Городец
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	11
	д.Новая Яблонка
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	Всего
	11
	 
	 
	 1
	1
	2
	2
	2
	
	
	2
	1
	


	Приложение 44
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ

по установке контейнеров для сбора отходов на местах погребения                                                                     





















(штук)
	№ п/п
	Наименование  
	2026
год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель 

государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» (бюджетные средства)

	1
	д.Ревятичи
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	 
	 
	 

	2
	д.Высокий Городец
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	 
	 
	 

	3
	д.Муравничи
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	4
	д.Климово
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	 
	 
	 

	5
	д.Горщевщина
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	 
	 
	 

	6
	д.Новое Село
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	 
	 
	 

	7
	д.Горожоны
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	8
	д.Неклюдово
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	Всего
	8
	 
	 
	 
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	
	
	

	Приложение 45
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ                                                                                                  

	по обустройству контейнерных площадок для сбора отходов в садоводческих товариществах, гаражных и иных потребительских кооперативах


	(штук)

	№ п/п
	Наименование 
	2026 

год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель 

коммунальное унитарное предприятие «Оршанская спецавтобаза» (бюджетные средства)

	1
	Гаражный потребительский кооператив

«Нарцизово - 2025»
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	2
	Садоводческое товарищество
«Соколянка»
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	Всего
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	Приложение 46
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ
по установке контейнеров для сбора отходов, в том числе 

для раздельного сбора отходов, в садоводческих товариществах, 

гаражных и иных потребительских кооперативах




















(штук)

	№ п/п
	Наименование 
	2026 

год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель 

коммунальное унитарное предприятие «Оршанская спецавтобаза» (бюджетные средства)

	1
	Гаражный потребительский кооператив

«Нарцизово - 2025»
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	2
	Садоводческое товарищество

«Соколянка»
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	Всего
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	


	Приложение 47
к Мероприятиям по наведению порядка 
на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ

по установке емкостей для хранения отработанного 

масла в гаражных кооперативах




















           (штук)

	№ п/п
	Наименование 
	2026 

год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель 

коммунальное унитарное предприятие «Оршанская спецавтобаза» (бюджетные средства)

	1
	Гаражный потребительский кооператив

«Нарцизово - 2025»
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	2
	Гаражный кооператив
«Акселератор»
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	Всего
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	


	Приложение 48
к Мероприятиям по наведению порядка 
на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ

по рекультивации отработанных внутрихозяйственных карьеров

































           (штук/гектаров)

	№ п/п
	Наименование 
	2026 

год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель 

сельскохозяйственное подразделение «Надежино» унитарного предприятия по оказанию услуг

 «Толочинский Элеватор-Агро»  (собственные средства)

	1
	Отработанный внутрихозяйственный карьер вблизи 

д.Большое Гальцево Оболецкого сельсовета
	1/0,3
	
	
	
	
	
	
	1/0,3
	
	
	
	
	

	Всего
	1/0,3
	
	
	
	
	
	
	1/0,3
	
	
	
	
	


	Приложение 49
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ
по строительству (реконструкции, восстановлению) 

мелиоративных систем (участков)















                                            (штук/гектаров)

	№ п/п
	Наименование
	2026
год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель

коммунальное дочернее унитарное предприятие мелиоративных систем «Толочинское ПМС» (бюджетные средства)

	1
	Реконструкция мелиоративной системы: «Октябрь уч.Шапчино» в ОАО «Коханово-АГРО» Толочинского района Витебской области»
	1/188
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1/188
	

	2
	Реконструкция мелиоративной системы: «Ленина уч.Катужино-1» в ОАО «Звездный-АГРО»   и  РУП «Толочинский консервный завод» Толочинского района Витебской области» 
	1/263
	
	
	
	
	
	
	
	
	1/263
	
	
	

	Всего
	2/451
	
	
	
	
	
	
	
	
	1/263,0
	
	1/188
	


	Приложение 50
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ

по очистке мелиоративных каналов от заиления                                                                                       
         (километров)   
	№ п/п
	Наименование
	2026
год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель 

коммунальное дочернее унитарное предприятие мелиоративных систем «Толочинское ПМС» (бюджетные средства)

	1
	Мелиоративные системы: «Родина уч.Будьки», «Катужино-2»
	1,0
	
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Мелиоративные системы: «Катужино-2, «Перамога-18 партсъезд»
	4,6
	
	
	
	
	0,6
	
	
	2,0
	2,0
	
	
	

	3
	Мелиоративные системы: «Октябрь уч.Шапчино», «Катужино-1»
	1,4
	
	
	
	
	1,4
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Мелиоративная система:

«Рыдомльский-3» 
	4,0
	
	
	
	
	
	
	1,0
	
	
	2,0
	1,0
	

	5
	Мелиоративная система:

«1-ое Мая уч.Мешково»
	4,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,0
	2,5
	

	6
	Мелиоративная система: «Гигант уч.Каменица»
	5,5
	
	
	
	
	
	2,0
	1,0
	
	1,0
	
	1,5
	

	Всего
	21
	
	
	
	1
	2
	2
	2
	2
	3
	4
	5
	


	Приложение 51
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ
по очистке мелиоративных каналов от древесно-кустарниковой растительности



















       (километров)

	№ п/п
	Наименование
	2026
год
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Ответственный исполнитель 

коммунальное дочернее унитарное предприятие мелиоративных систем «Толочинское ПМС» (бюджетные средства)

	1
	Мелиоративные системы: «Искра»
	1
	
	
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Мелиоративная система «Октябрь уч.Шапчино»
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,6
	
	
	

	3
	Мелиоративная система: «Рассвет-20 съезд КПСС»
	0,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,4
	
	

	4
	Мелиоративные системы: «Ленина -1-ое Мая», «Володарского уч.Полочанка» 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	Всего
	3
	
	
	
	
	1
	
	
	
	0,6
	0,4
	1
	


	Приложение 52
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ
по регулированию распространения и численности 

борщевика Сосновского химическим методом



















        (гектаров)

	№ п/п
	Наименование
	Площадь произрастания, 
подлежащая регулированию, га
	Объем работ,

га
	май

	1
	Земли населенных пунктов
	61,61
	61,61
	61,61

	2
	Сельскохозяйственные земли
	101,56
	101,56
	101,56

	3
	Полосы отвода автомобильных и железных дорог
	8,7327
	8,7327
	8,7327

	4
	Земли государственного лесного фонда
	21,5
	21,5
	21,5

	5
	Прочие территории
	6,3155
	6,3155
	6,3155

	Всего
	199,7182
	199,7182
	199,7182


	Приложение 53
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ

по регулированию распространения и численности 

борщевика Сосновского на землях населенных пунктов


















              (гектаров)

	№ п/п
	Ответственные исполнители, бюджетные средства
	Площадь произрастания, га
	Объем работ – всего, га
	май

	1
	Толочинский сельисполком 
	6,42
	6,42
	6,42

	2
	Волосовский сельисполком
	6,41
	6,41
	6,41

	3
	Кохановский сельисполком
	23,45
	23,45
	23,45

	4
	Оболецкий сельисполком
	5,13
	5,13
	5,13

	5
	Серковицкий сельисполком
	17,75
	17,75
	17,75

	6
	Волковичский сельисполком
	2,45
	2,45
	2,45

	Всего
	61,61
	61,61
	61,61


	Приложение 54
к Мероприятиям по наведению порядка 
на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год

	


ЗАДАНИЕ
по регулированию распространения и численности борщевика 

Сосновского на землях лесного фонда                                                                                                               
(гектаров)
	№ п/п
	Ответственный исполнитель

(собственные средства)
	Площадь произрастания на землях лесного фонда, га
	Объем работ – всего, га
	май

	1
	Государственное лесохозяйственное учреждение «Толочинский лесхоз»
	21,5
	21,5
	21,5

	Всего
	21,5
	21,5
	21,5


Приложение 55
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год

ЗАДАНИЕ
по регулированию распространения и численности 

борщевика Сосновского в полосах отвода автомобильных

и железных дорог



















(гектаров)

	№ п/п
	Ответственные исполнители
	Площадь произрастания, га
	Объем работ, га
	май

	
	
	
	
	

	1
	ДЭУ № 8
	0,0492
	0,0492
	0,0492

	2
	ДРСУ № 147
	5,61
	5,61
	5,61

	3
	Оршанская дистанция защитных лесонасаждений «Минское отделение Белорусской железной дороги»
	3,0735
	3,0735
	3,0735

	Всего
	8,5827
	8,7327
	8,7327


	Приложение 56
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ

по регулированию распространения и численности 

борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения    



















(гектаров)

	№ п/п
	Ответственные исполнители
	Площадь произрастания, га
	Объем работ – всего, га
	май

	1
	Открытое акционерное общество «Толочинский райагросервис»
	1,29
	1,29
	1,29

	2
	Открытое акционерное общество «Коханово-АГРО»
	28,1
	28,1
	28,1

	3
	Открытое акционерное общество «Обольцы»
	17,4
	17,4
	17,4

	4
	Открытое акционерное общество «Друцк–АГРО»
	6,7
	6,7
	6,7

	5
	Унитарное сельскохозяйственное коммунальное предприятие «Рыдомльский»
	9,9
	9,9
	9,9

	6
	Унитарное предприятие по оказанию услуг «Толочинский Элеватор-Агро»
	18,6
	18,6
	18,6

	7
	Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Племенной завод Реконструктор»
	10,8
	10,8
	10,8

	8
	Открытое акционерное общество «Комсомольская правда»
	0,69
	0,69
	0,69

	9
	Филиал иностранного общества с ограниченной ответственностью «Белдан»
	6,5
	6,5
	6,5

	10
	Учреждение образования «Кохановский государственный колледж»
	1,51
	1,51
	1,51

	Всего
	101,56
	101,56
	101,56

	Приложение 57
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


	ЗАДАНИЕ                                                                                                                                  

по регулированию распространения и численности 
борщевика Сосновского на прочих территориях


	(гектаров)

	№ п/п
	Ответственный исполнитель 
	Площадь 

произрастания, га
	Объем работ – всего, га
	V
	VI
	Всего за 

II квартал
	VII
	VIII
	IX
	Всего за

 III квартал

	1
	Коммунальное дочернее унитарное предприятие 
мелиоративных систем «Толочинское ПМС»
	2,7355
	2,7355
	2,3755
	
	2,3755
	
	
	
	

	2
	Государственное предприятие 

«Коханово-ЖКХ»
	0,53
	0,53
	0,53
	
	0,53
	
	
	
	

	3
	Толочинский район электрических сетей филиала 

«Оршанские электрические сети» республиканского

унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго»
	3,05
	3,05
	3,05
	
	3,05
	
	
	
	

	Всего
	6,3155
	6,3155
	6,3155
	
	6,3155
	
	
	
	

	Приложение 58
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ                                                                                                                                                                       

	по проведению работ по регулированию распространения и численности золотарника канадского химическим методом


	(гектаров)

	№ п/п
	Ответственный исполнитель
	Площадь произрастания, га
	Объем 

работ – 

всего, га
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1
	Оболецкий сельисполком
	0,87
	0,87
	
	
	
	
	
	0,87
	
	
	
	
	
	

	2
	Серковицкий сельисполком
	0,7
	0,7
	
	
	
	
	
	0,7
	
	
	
	
	
	

	3
	Толочинский сельисполком
	2,08
	2,08
	
	
	
	
	
	2,08
	
	
	
	
	
	

	4
	Кохановский сельисполком
	2,98
	2,98
	
	
	
	
	
	2,98
	
	
	
	
	
	

	5
	Волковичский сельисполком
	1,1
	1,1
	
	
	
	
	
	1,1
	
	
	
	
	
	

	6
	Волосовский сельисполком
	0,12
	0,12
	
	
	
	
	
	0,12
	
	
	
	
	
	

	7
	Славновский сельисполком
	2,6
	2,6
	
	
	
	
	
	2,6
	
	
	
	
	
	

	8
	Государственное предприятие «Коханово-ЖКХ»
	1,6
	1,6
	
	
	
	
	
	1,6
	
	
	
	
	
	

	9
	Унитарное предприятие по оказанию услуг «Толочинский Элеватор-Агро»
	1,5
	1,5
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	

	10
	Открытое акционерное общество «Славное»
	1,0
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	

	Всего
	15,35
	15,35
	
	
	
	
	
	15,35
	
	
	
	
	
	

	Приложение 59
к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2026 год


ЗАДАНИЕ

по проведению работ по регулированию распространения и численности 

эхиноцистиса лопастного     
                                                                                                                                                                                         (гектаров)                                                                      

	№ п/п
	Наименование района и города
	Площадь произрастания, га
	Объем 

работ – 

всего, га
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1
	Славновский сельисполком
	0,0315
	0,063
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0315
	
	0,0315
	 
	 
	 
	 

	2
	Толочинский сельисполком
	0,017
	0,034
	
	
	
	
	
	0,017
	
	0,017
	
	
	
	

	3
	Кохановский сельисполком
	0,391
	0,782
	
	
	
	
	
	0,391
	
	0,391
	
	
	
	

	4
	Волковичский сельисполком
	0,41
	0,82
	
	
	
	
	
	0,41
	
	0,41
	
	
	
	

	5
	Волосовский сельисполком
	0,2215
	0,443
	
	
	
	
	
	0,2215
	
	0,2215
	
	
	
	

	6
	Серковицкий сельисполком
	0,002
	0,004
	
	
	
	
	
	0,002
	
	0,002
	
	
	
	

	7
	Оболецкий сельисполком
	0,087
	0,174
	
	
	
	
	
	0,087
	
	0,087
	
	
	
	

	8
	Унитарное предприятие по оказанию услуг «Толочинский Элеватор-Агро»
	0,02
	0,04
	
	
	
	
	
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	

	 Всего
	1,18
	2,36
	
	
	
	
	
	1,18
	
	1,18
	 
	 
	 
	 



