УТВЕРЖДЕНО

Решение Толочинского

районного исполнительного

комитета

25.02.2025  № 117

МЕРОПРИЯТИЯ

по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов Толочинского района на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель, исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство и содержание (эксплуатация) территорий населенных пунктов |  |  |  |
| 1 | Разработка конкретных мероприятий по каждому населенному пункту с закреплением шефствующих организаций | до 11 марта | Толочинский районный Совет депутатов, структурные подразделения Толочинского районного исполнительного комитета (далее – Толочинский райисполком), сельские исполнительные комитеты (далее – сельисполкомы), субъекты хозяйствования |
| 2 | Устройство (ремонт) спортивных и детских игровых площадок на придомовых территориях при многоэтажной жилой застройке согласно приложению 1 | до 1 декабря | Кохановское унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Коханово-ЖКХ» (далее – государственное предприятие «Коханово-ЖКХ») |
| 3 | Повышение уровня озеленения территорий населенных пунктов согласно приложениям 2 и 3 | до 1 декабря | Толочинская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Толочинского райисполкома, сельисполкомы |
| 4 | Устройство и ремонт контейнерных площадок, установка и ремонт контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов в населенных пунктах, согласно приложениям 4 и 5 | в течение года | Дочернее коммунальное специализированное автотранспортное унитарное предприятие по саночистке города «Оршанская спецавтобаза» (далее – коммунальное унитарное предприятие «Оршанская спецавтобаза» |
| 5 | Ремонт улично-дорожной сети в населенных пунктах согласно приложению 6 | до 1 декабря | Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Толочинского райисполкома, государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» |
| 6 | Устройство, ремонт и реконструкция газонов в населенных пунктах согласно приложению 7 | до 1 ноября | Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Толочинского райисполкома, государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» |
| 7 | Снос пустующих и ветхих жилых домов в населенных пунктах согласно приложению 8 | в течение года | Толочинский районный Совет депутатов, сельисполкомы, отдел землеустройства Толочинского райисполкома, государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» |
| 8 | Ремонт, а также ликвидация заброшенных и не подлежащих дальнейшему использованию шахтных колодцев, каптажей, трубчатых колодцев в населенных пунктах согласно приложению 9 | до 1 декабря | Сельисполкомы, государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» |
| Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство сельскохозяйственных территорий и объектов |  |  |  |
| 9 | Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство животноводческих ферм и комплексов согласно приложениям 10 – 12 | в течение года | управление по сельскому хозяйству и продовольствию Толочинского райисполкома, сельскохозяйственные организации (далее – сельхозорганизации) |
| 10 | Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство машинных дворов согласно приложениям 13 – 16 | до 1 декабря | управление по сельскому хозяйству и продовольствию Толочинского райисполкома, сельхозорганизации |
| 11 | Проведение ликвидационного тампонажа, поддержание в надлежащем состоянии и обустройство буровых скважин, предназначенных для добычи подземных вод, на сельскохозяйственных объектах согласно приложениям 17 – 18 | до 1 декабря | управление по сельскому хозяйству и продовольствию Толочинского райисполкома, сельхозорганизации |
| 12 | Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство иных сельскохозяйственных территорий и объектов (зерноочистительно-сушильные комплексы, склады, пилорамы и др.) согласно приложениям 19 и 20 | в течение года | управление по сельскому хозяйству и продовольствию Толочинского райисполкома, сельхозорганизации |
| 13 | Вовлечение в хозяйственный оборот потенциально плодородных неиспользуемых сельскохозяйственных земель согласно приложению 21 | до 1 декабря | отдел землеустройства Толочинского райисполкома, управление по сельскому хозяйству и продовольствию Толочинского райисполкома, сельхозорганизации |
| Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных и железных дорог |  |  |  |
| 14 | Обустройство (ремонт) мест отдыха, площадок вдоль автомобильных дорог, поддержание в надлежащем состоянии полос отвода автомобильных дорог согласно приложениям 22 – 25 | в течение года | Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Толочинского райисполкома, филиал Толочинское дорожное ремонтно-строительное управление № 147 коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия «Витебскоблдорстрой», филиал «Дорожно-эксплуатационное управление № 8» республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог «Витебскавтодор» |
| 15 | Обустройство и содержание территорий, прилегающих к железным дорогам (обустройство и ремонт остановочных пунктов, пассажирских платформ, содержание полосы отвода), согласно приложениям 26 – 27 | в течение года | Оршанская дистанция защитных лесонасаждений транспортного республиканского унитарного предприятия «Минское отделение Белорусской железной дороги» |
| Поддержание в надлежащем состоянии территорий лесного фонда |  |  |  |
| 16 | Проведение рубок ухода за лесом и санитарных рубок, уборка отходов, отпавшей и валежной древесины, находящихся в аварийном состоянии деревьев согласно приложениям 28 и 29 | в течение года | Государственное лесохозяйственное учреждение «Толочинский лесхоз» |

| Содержание поверхностных водных объектов в надлежащем состоянии и их благоустройство |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Разработка плана мероприятий по обустройству и приведению в надлежащее состояние мест массового отдыха на водных объектах р.Рогачевка, р.Соколянка | до 1 апреля | Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Толочинского райисполкома |
| 18 | Содержание поверхностных водных объектов в надлежащем состоянии и их благоустройство согласно приложениям 30 – 34 | до 1 сентября | Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Толочинского райисполкома, Толочинская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, сектор спорта и туризма Толочинского райисполкома, государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» |
| 19 | Благоустройство Борисоглебского источника на территории Серковицкого сельсовета | до 1 сентября | Государственное лесохозяйственное объединение «Толочинский лесхоз» |
| Поддержание в надлежащем состоянии, обустройство особо охраняемых природных территорий |  |  |  |
| 20 | Обустройство (ремонт) мест отдыха и туристических стоянок на особо охраняемых природных территориях согласно приложениям 35-36 | до 1 декабря | Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Толочинского райисполкома, государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» |
| Поддержание в надлежащем состоянии мемориальных комплексов, мест захоронений и мест погребения |  |  |  |
| 21 | Поддержание в надлежащем состоянии мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны, захоронений в местах массовой гибели гражданского населения согласно приложению 37 | до 1 мая | Отдел идеологической работы и по делам молодежи Толочинского райисполкома, закрепленные организации |
| 22 | Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мест погребения (устройство (ремонт) ограждения, оборудование площадок для сбора отходов) согласно приложениям 38-40 | до 1 декабря | Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Толочинского райисполкома, сельисполкомы, государственное предприятие «Коханово-ЖКХ», закрепленные организации |
| Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий садоводческих товариществ, гаражных кооперативов |  |  |  |
| 23 | Обустройство контейнерных площадок, установка контейнеров для сбора отходов в садоводческих товариществах, гаражных и иных потребительских кооперативах согласно приложениям 41 и 42 | до 1 сентября | Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Толочинского райисполкома, садоводческие товарищества, гаражные кооперативы, Кохановский и Толочинский сельисполкомы |
| 24 | Установка емкостей для хранения отработанного масла в гаражных кооперативах согласно приложению 43 | до 1 октября | Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Толочинского райисполкома, гаражные кооперативы |
| Рекультивация внутрихозяйственных карьеров, предотвращение деградации и восстановление земель (включая почвы) |  |  |  |
| 25 | Проведение мелиоративных мероприятий на участках мелиоративных систем согласно приложениям 44-46 | в течение года | Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Толочинского райисполкома, отдел землеустройства Толочинского райисполкома, Коммунальное дочернее унитарное предприятие мелиоративных систем «Толочинское ПМС» |
| 26 | Внесение органических удобрений под яровой сев в целях восстановления плодородия почв | до 1 июня | Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Толочинского райисполкома, отдел землеустройства Толочинского райисполкома, сельхозорганизации |
| Поддержание в надлежащем состоянии земель общего пользования населенных пунктов, сельскохозяйственных территорий и объектов, территорий садоводческих товариществ, гаражных кооперативов |  |  |  |
| 27 | Своевременный покос земель, в том числе заросших бурьяном | в течение года | Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Толочинского райисполкома, управление по сельскому хозяйству и продовольствию Толочинского райисполкома, отдел землеустройства Толочинского райисполкома, сельхозорганизации, организации и предприятия, садоводческие товарищества, гаражные кооперативы, землепользователи |

| Регулирование распространения и численности инвазивных видов растений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | Выполнение мероприятий по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского согласно приложениям 47-52 | май – октябрь | Толочинская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, управление по сельскому хозяйству и продовольствию Толочинского райисполкома, сельисполкомы, сельхозорганизации, государственное лесохозяйственное учреждение «Толочинский лесхоз», землепользователи, филиал Толочинское дорожное ремонтно-строительное управление № 147 коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия «Витебскоблдорстрой», филиал «Дорожно-эксплуатационное управление № 8» республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог «Витебскавтодор» |
| 29 | Проведение работ по регулированию распространения и численности золотарника канадского согласно приложению 53 | до 1 сентября | Толочинская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, сельисполкомы, землепользователи |
| 30 | Проведение работ по регулированию распространения и численности эхиноцистиса лопастного согласно приложению 54 | до 1 сентября | Толочинская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, сельисполкомы, землепользователи |
| Проведение других мероприятий, направленных на изучение и распространение передового опыта благоустройства населенных пунктов и территорий |  |  |  |
| 31 | Организация и проведение месячников (субботников) по наведению порядка, благоустройству и улучшению состояния объектов и территорий | апрель–октябрь | Толочинский районный Совет депутатов, Толочинский райисполком, общественные организации |
| 32 | Организация работы межведомственных рабочих групп по обследованию и принятию мер по наведению порядка в г.Толочин и г.п.Коханово | в течение года | Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Толочинского райисполкома |
| 33 | Организация и проведение районного смотра-конкурса на лучшее благоустройство и санитарное состояние населенных пунктов, содержание объектов производственного и социально-культурного назначения, жилого сектора | в течение года | Районный штаб по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов Толочинского района |
| 34 | Организация трудовых десантов по наведению порядка на земле и благоустройству территорий населенных пунктов, экологических акций | апрель –октябрь | Отдел по образованию Толочинского райисполкома, Толочинское районная организация общественного объединения «Белорусский республиканский Союз молодежи», общественные организации, субъекты хозяйствования |
| 35 | Участие в первом этапе республиканских конкурсов: |  |  |
|  | на лучшее благоустройство поверхностного водного объекта | май – июль | Толочинская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Толочинского райисполкома, государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» |
|  | на лучшую публикацию на экологическую тематику | май – июль | Толочинская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды |
| Информационное сопровождение выполнения мероприятий по наведению порядка на земле и организации просветительской деятельности |  |  |  |
| 36 | Освещение мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов Толочинского района в средствах массовой информации, на Интернет-ресурсах Толочинского райисполкома | в течение года | Отдел идеологической работы и по делам молодежи Толочинского райисполкома, учреждение «Районная газета «Наша Талачыншчына» |
| 37 | Изготовление печатной продукции (плакаты, буклеты, информационные издания) на природоохранную тематику | в течение года | Отдел идеологической работы и по делам молодежи Толочинского райисполкома |

Приложение 1 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по ремонту (устройству) спортивных и детских игровых площадок

на придомовых территориях при многоэтажной жилой застройке

(штук)

| № п/п | Местонахождения объекта | 2025 год | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Государственное предприятие «Коханово-ЖКХ»), (за счёт средств бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Толочин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Нарчука, д.7 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул.Тракторная, д.20 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Ул.Пионерская, д. 7 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| г.п.Коханово: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Микрорайон, д.13 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Ул. Микрорайон, д.11 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 5 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |

Приложение 2 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

| по повышению уровня озеленения территорий населенных пунктов (посадка деревьев/кустарников) |  |  |  |  | (тыс. штук) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II |  | III | IV |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Ответственный исполнитель государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» (за счёт средств бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.п.Коханово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Оршанская, парк | 0,1/0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1/0,05 |  |  |  |  |
| 2 | Ул.Микрорайон, | 0,05/0,05 |  |  |  |  |  |  | 0,025/0,05 |  |  |  |  | 0,025/- |  |  |  |
| 3 | Ул.Молодёжная | 0,1/- |  |  |  |  | 0,1/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Толочин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Островского (многоквартирная застройка) | 0,08/0,1 |  |  |  |  |  |  | 0,08/- | -/0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул.Оршанская (территория за гаражным кооперативом) | 0,1/- |  |  |  |  | 0,1/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул.Минская, вдоль автодороги Р-19 | 0,1/0,05 |  |  |  |  |  |  | -/0,05 |  |  |  |  | 0,1/- |  |  |  |
| 4 | Ул.Володарского | 0,1/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1/- |  |  |  |
| 5 | Ул.Ленина, д.35 (у городского рынка, пруд) | 0,05/0,03 |  |  |  |  |  |  | 0,05/0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ул.Дзержинского | 0,05/0,02 |  |  |  |  | 0,05/- |  | -/0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ул.Энгельса | 0,1/- |  |  |  |  |  |  | 0,1/- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аг.Озерцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Земли общего пользования между ул.Школьная и ул.Молодёжная | 0,05/- |  |  |  |  | 0,05/- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аг.Райцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Зелёная | 0,045/- |  |  |  |  |  |  | 0,045/- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0,925/0,3 |  |  |  |  | 0,3/- |  | 0,3/0,15 | -/0,1 |  |  | 0,1/0,05 | 0,225/- |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАДАНИЕ

по высадке цветов на территориях населенных пунктов                                                                                (тыс. штук)

| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» (за счёт средств бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.п.Коханово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Микрорайон от д. №1 до магазина «Универсам» | 3 |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Оршанская, здание сельсовета, здание Дома культуры | 1 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пешеходная дорожка от ул.Оршанская до школы | 1 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| г.Толочин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Энгельса вдоль тротуаров (обе стороны) от пересечения с ул.Дзержинского до автодороги Р-19 | 1 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул.Ленина: центральная площадь; бульвар по ул.Ленина; городской сквер; места общего пользования перед городским рынком; склон у здания бывшего хлебозавода | 10 |  |  |  |  | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул.Дзержинского: вдоль тротуарных дорожек; стелла на пересечении с ул.Островского; клумбы возле здания ресторана «Друть» | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул.Островского: правая и левая стороны от пересечения с ул.Коммунальная до здания учреждения здравоохранения «Толочинская ЦРБ» | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 40 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по устройству и ремонту контейнерных площадок для сбора отходов,

в том числе для раздельного сбора отходов, в населенных пунктах

(штук)

| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V |  | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель коммунальное унитарное предприятие «Оршанская спецавтобаза» (собственные средства, средства оператора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Толочин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Тракторная, 20 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул.Нарчука, 5 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул.Коммунальная, 2Б | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул.Энгельса, 92А | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пер.Амбулаторный, 16 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| г.п.Коханово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Микрорайон, 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул.Микрорайон, 13 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул.Микрорайон, 3В | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул.Микрорайон, 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул.Оршанская, 101А | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Всего |  | 10 |  |  |  |  | 2 |  | 4 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |

Приложение 5

к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

| по установке и ремонту контейнеров для сбора отходов, из них для раздельного сбора отходов, в населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  | (штук) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ответственный исполнитель | 2025 год |  | I | II | III | IV | V | VI |  | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | Коммунальное унитарное предприятие «Оршанская спецавтобаза» | 150/20 |  |  |  |  |  | 30/- | 30/5 |  | 20/5 | 20/5 | 20/5 | 15/- | 15/- |  |
| Всего |  | 150/20 |  |  |  |  |  | 30/- | 30/5 |  | 20/5 | 20/5 | 20/5 | 15/- | 15/- |  |

Приложение 6

к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по ремонту улично-дорожной сети в населенных пунктах                                                                    (тыс. кв.метров)

| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» (за счёт средств бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Толочин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Оршанская (с устройством тротуара) | 4,5 |  |  |  |  |  | 2,2 | 2,3 |  |  |  |  |  |
| 2 | ул.Ленина | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |
| г.п.Коханово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Оршанская (участок от поворота на аг.Жукнево до здания почты) | 0,7 |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
| 2 | ул.Микрорайон | 3,6 |  |  |  |  | 1 | 1,8 |  |  | 0,8 |  |  |  |
|  | д.Нарцизово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная (участок до здания детского сада) | 1,0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 12 |  |  |  |  | 2 | 4 | 3 |  | 3 |  |  |  |

Приложение 7 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по устройству, ремонту и реконструкции газонов в населенных пунктах

(гектаров)

| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» (за счет средств бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Толочин, ул.Ленина | 0,01 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 8 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по сносу пустующих и ветхих жилых домов в населенных пунктах                                                                        (штук)

| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» (за счет средств бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Толочин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Оршанская, д.42 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | пер.Приозерный, д.12 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул.Строителей, д.39 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул.Пушкина, д.50 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул.Калинина, д.73 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | пер.Калинина, д.17А | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Волковичский сельский исполнительный комитет (за счет средств бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | аг.Воронцевичи, ул.Карпиловка, д.11 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | д.Воронцевичи, ул.Капиловка, д.17 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | д.Воронцевичи, ул.Карпиловка, д.23 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | д.Кривое, пер.Речной, д.4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 | д.Багриново, ул.Центральная, д.40 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 | аг.Жукнево, ул.Центральная, д.70 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Ответственный исполнитель Волосовский сельский исполнительный комитет (за счет средств бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Высокий Городец, ул.Городецкая, д.16 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | аг.Низкий Городец, ул.Центральная, д.36 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | д.Черноручье, ул.Шоссейная, д.7 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 | д.Черноручье, ул.Шоссейная, д.15 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 | д.Черноручье, ул.Шоссейная, д.28А | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 | д.Мешково, ул.Садовая, д.27 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Ответственный исполнитель Кохановский сельский исполнительный комитет (за счет средств бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Острошапки, ул.Оболецкая, д.3 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | аг.Замошье, ул.Широкая, д.5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | д.Новое Ртищево, ул.Лесная, | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | п.РТС, ул.Заводская, д.15 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | аг.Звенячи, ул.Центральная, д.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Оболецкий сельский исполнительный комитет (за счет средств бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Замошье, ул.Центральная, д.8 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | д.Замошье, ул.Центральная, д.12 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | д.Замошье, ул.Центральная, д.13 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | д.Замошье, ул.Центральная, д.14А | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | д.Замошье, ул.Центральная, д.18 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | аг.Обольцы, ул. Центральная, д.28 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Серковицкий сельский исполнительный комитет (за счет средств бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Старое Соколино, пер.Центральный, д.32 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | д.Старое Соколино, ул.Центральная, д.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | д.Новое Соколино, ул.Зелёная, д.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | д.Новое Соколино, ул.Центральная, д.6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | д.Новое Соколино, ул.Центральная, д.9 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | д.Новое Соколино, ул.Центральная, д.24А | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Славновский сельский исполнительный комитет (за счет средств бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Каменка, ул.Центральная, д.4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | д.Каменка, ул.Центральная, д.7 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | д.Каменка, ул.Центральная, д.8 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | д.Каменка, ул.Центральная, д.9 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 | д.Тростянка, ул.Центральная, д.81А | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | д.Тростянка, ул.Центральная, д.62 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Толочинский сельский исполнительный комитет (за счет средств бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | аг.Озерцы, ул.Парковая, д.9 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | д.Сенчуки, ул.Центральная, д. 6 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | д.Сенчуки, ул.Центральная, д.11Б | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | д.Сенчуки, ул.Центральная, д.14А | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | д.Муравничи, ул.Центральная, д.9 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | д.Муравничи, ул.Центральная, д.11 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | д.Муравничи, ул.Центральная, д.28 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | д.Муравничи, ул.Центральная, д.38 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | д.Евлахи, ул. Центральная, д.2А | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | д.Евлахи, ул. Центральная, д.6Б | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | п.Заболотье, ул.Луговая, д.8 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | д.Свидерщина, ул.Центральная, д.44 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 53 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |  |

Приложение 9 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

| по ремонту/ликвидации заброшенных и не подлежащих дальнейшему использованию шахтных колодцев, каптажей, трубчатых колодцев в населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  | (штук) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Ответственный исполнитель государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» (за счет средств бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Толочин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Комсомольская | 1/- |  |  |  | 1/- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул.Партизанская | 1/- |  |  |  | 1/- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | пер.Зелёный | 1/- |  |  |  |  |  | 1/- |  |  |  |  |  |  |
| Сельские населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | аг.Райцы, ул.Молодёжная | -/1 |  |  |  |  |  | -/1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | аг.Райцы, ул.Зелёная | 1/- |  |  |  |  | 1/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | д.Замостье, ул.Солнечная | 1/- |  |  |  |  | 1/- |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | д.Подберезье, ул.Вокзальная | -/1 |  |  |  |  |  |  | -/1 |  |  |  |  |  |
| 8 | д.Букарево-1, ул.Центральная | 1/- |  |  |  |  |  | 1/- |  |  |  |  |  |  |
| 9 | д.Колосово, ул.Центральная | -/1 |  |  |  |  |  |  |  | -/1 |  |  |  |  |
| 10 | д.Воскресенская, ул.Зелёная | 1/- |  |  |  |  |  |  | 1/- |  |  |  |  |  |
| 11 | д.Ильинка, ул.Центральная | 1/- |  |  |  |  |  |  | 1/- |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 8/3 |  |  |  | 2/- | 2/- | 2/1 | 2/1 | -/1 |  |  |  |  |

Приложение 10 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по установке (ремонту) ограждений на животноводческих фермах и комплексах

(штук)

| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель открытое акционерное общество «Коханово-АГРО» (собственные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Молочно-товарная ферма «Левково» | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель унитарное коммунальное сельскохозяйственное предприятие «Рыдомльский» (собственные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Молочно-товарная ферма «Серковицы» | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель сельскохозяйственное предприятие «Надежино» унитарного предприятия по оказанию услуг «Толочинский Элеватор-Агро» (собственные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Молочно-товарная ферма «Горщевщина» | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Ответственный исполнитель коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Реконструктор» (собственные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Молочно-товарная ферма «Новое Село» | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Ответственный исполнитель открытое акционерное общество «Обольцы» (собственные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Молочно-товарная ферма «Клебань» | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Молочно-товарная ферма «Заозерье» | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель открытое акционерное общество «Звездный-АГРО» (собственные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Молочно-товарный комплекс «Заднево» | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Всего | 7 |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 2 | 1 |  |  |

Приложение 11 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по ремонту (реконструкции)

объектов хранения навоза и навозосодержащих сточных вод

(штук)

| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель сельскохозяйственное предприятие «Надежино» унитарного предприятия по оказанию услуг «Толочинский Элеватор-Агро» (собственные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Молочно-товарная ферма «Гречихи» | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Ответственный исполнитель открытое акционерное общество «Звенячи» (собственные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ферма «Звенячи» | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |

Приложение 12 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по установке контейнеров для сбора отходов, в том числе

для раздельного сбора отходов, на животноводческих фермах и комплексах

(штук)

| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель открытое акционерное общество «Друцк-АГРО» (собственные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Молочно-товарный комплекс «Друцк» | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель открытое акционерное общество «Комсомольская правда» (собственные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Молочно-товарная ферма «Воронцевичи-2» | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |

Приложение 13 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по установке (ремонту) ограждений машинных дворов

(штук)

| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель открытое акционерное общество «Коханово-АГРО» (собственные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Машинный двор в г.п.Коханово | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

Приложение 14 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по обустройству (ограждение, установка информационных указателей)

площадок для временного хранения металлолома на машинных дворах

(штук)

| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V |  | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель сельскохозяйственное предприятие «Надежино» унитарного предприятия по оказанию услуг «Толочинский Элеватор-Агро» (собственные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Машинный двор в аг.Горщевщина | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 15 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАДАНИЕ

по обустройству (ограждение, установка информационных

указателей)  площадок для временного хранения изношенных

шин на машинных дворах

(штук)

| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель открытое акционерное общество «Друцк-АГРО» (собственные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Машинный двор, аг.Друцк | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

Приложение 16 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по установке контейнеров для сбора отходов, в том числе раздельного

сбора отходов и отработанных масел, на машинных дворах

(штук)

| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V |  | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель унитарное коммунальное сельскохозяйственное предприятие «Рыдомльский» (собственные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Машинный двор, аг.Серковицы |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель открытое акционерное общество «Звездный-АГРО» (собственные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Машинный двор, г.Толочин | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 17 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАДАНИЕ

по проведению ликвидационного тампонажа

не подлежащих дальнейшему использованию

буровых скважин сельскохозяйственных организаций,

предназначенных для добычи подземных вод

(штук)

| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель открытое акционерное общество «Обольцы» (бюджетные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | аг.Обольцы | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | д.Мошево | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Ответственный исполнитель открытое акционерное общество «Звёздный-АГРО» (бюджетные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Дроздово | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | д.Рыжичи | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Ответственный исполнитель открытое акционерное общество «Толочинский райагросервис» (собственные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Толочин | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Всего | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |

Приложение 18 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по ремонту павильонов буровых скважин

сельскохозяйственных организаций,

предназначенных для добычи подземных вод

(штук)

| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Реконструктор» (собственные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Муравничи | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | д.Новое Село | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель открытое акционерное общество «Звездный-АГРО» (собственные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Толочин | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |

Приложение 19 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по установке (ремонту) ограждений иных сельскохозяйственных

территорий и объектов (зерноочистительно-сушильные комплексы,

склады, пилорамы и др.)

(штук)

| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель открытое акционерное общество «Толочинский райагросервис» (собственные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зерноочистительно-сушильный комплекс д.Зелёная | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

Приложение 20 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по установке контейнеров для сбора отходов, в том числе для

раздельного сбора отходов, на иных сельскохозяйственных объектах

(зерноочистительно-сушильные комплексы, склады, пилорамы и др.)

(штук)

| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель открытое акционерное общество «Толочинский райагросервис» (собственные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зерноочистительно-сушильный комплекс д.Зелёная | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

Приложение 21 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

| о распашке и вовлечению в хозяйственный оборот пустующих сельскохозяйственных земель (кроме освободившихся после сноса непригодных и неэксплуатируемых зданий и сооружений) |  |  |  |  | (гектаров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II |  | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Ответственный исполнитель республиканское дочернее унитарное предприятие «Толочинский консервный завод» (собственные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Земли вблизи д.Колосово | 14 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 14 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 22 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по установке (ремонту) малых архитектурных форм в существующих

местах отдыха, на площадках вдоль автомобильных дорог

(штук)

| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Филиал «Дорожно-эксплуатационное управление №8» республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог «Витебскавтодор» (далее – ДЭУ № 8) (бюджетные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автодорога М-1 км 508 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Автодорога М-1 км 542 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Филиал Толочинское дорожное ремонтно-строительное управление № 147 коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия «Витебскоблдорстрой» (далее – ДРСУ № 147) (бюджетные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автодорога Н-3600 «Толочин – Большие Барсучины через д.Плоское», км 7 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Автодорога Н-3100 «Орша – Коханово - Обольцы», км 28 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 23 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по установке контейнеров для сбора отходов, в том числе для

раздельного сбора отходов, в существующих местах отдыха,

на площадках вдоль автомобильных дорог

(штук)

| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель ДЭУ № 8 (бюджетные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автодорога М-1 км 528 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Автодорога М-1 км 542 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель ДРСУ №147 (бюджетные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автодорога Н-3600 «Толочин - Большие Барсучины через д.Плоское», км 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Автодорога Н-3617 «Толочин – Озерцы через ж/д станцию Толочин», км 1,2 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  |

Приложение 24 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по удалению отходов, валежной древесины, опасных деревьев,

древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода автомобильных дорог

(километров)

| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель филиал «Толочинское ДРСУ №147» коммунального унитарного предприятия «Витебскоблдорстрой» (бюджетные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автодорога Н-3603 Серковицы-Низкий Городец, км 1,515 - км 3,515 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Автодорога Н – 16509 Подъезд к д. Красная Горка от а/д Н-16508 Подъезд к д. Гиримщина от а/д Н-16507 Подъезд к д.Старый Толочин от Р-19 Толочин – Крупки, км 0 – км 2,300 | 0,9 | 0,6 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Н-3603 Серковицы-Низкий Городец, км 11,400-км 13,164 | 1,2 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Автодорога Н-16521 Подъезд к д.Свидерщина от а/д Р-19 Толочин-Крупки, км 0,000- км 3,800 | 0,7 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 5 | Автодорога Н-3500 Сенно – Толочин через Волосово, км 30 – км 35 | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 | 1,6 | 1,2 |
| 6 | Автодорога Н-3601 «Озерцы–Воронцевичи-Коханово» км 21- км 23,47 | 1,2 |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель ДЭУ № 8 (бюджетные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автодорога Р-15 «Кричев-Орша-Лепель» | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |
| 2 | Автодорога Р-25 «Витебск-Сенно-Толочин» | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | Автодорога Р-19 «Толочин-Крупки» | 5 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |
|  | Всего | 19,1 | 1,6 | 1,5 | 4,6 |  |  |  |  |  |  | 4,3 | 5,6 | 1,5 |

Приложение 25 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по озеленению территорий вдоль автомобильных дорог (посадка деревьев)                                              (тыс. штук)

| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель ДРСУ № 147 (бюджетные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автодорога Н3500 «Сенно - Толочин ч/з Волосово», км 48 – км 52 | 0,03 |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0,03 |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 26 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по обустройству (ремонту) остановочных пунктов железных дорог

(штук)

| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Оршанская дистанция гражданских сооружений «Минское отделение Белорусской железной дороги» (собственные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Станция «Славное» | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

Приложение 27 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по удалению отходов, валежной древесины, опасных деревьев,

древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода железной дороги

(километры)

| № п/п | Наименование района | 2025 год | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Оршанская дистанция защитных лесонасаждений «Минское отделение Белорусской железной дороги» (собственные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПЧЛ Орша, 558-610 км | 8,5 | 1 | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Ответственный исполнитель Борисовская дистанция пути «Минское отделение Белорусской железной дороги» (собственные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПЧ 2, 558-610 км | 52,0 | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 4,3 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 4,3 | 3,1 | 2,1 | 2,1 |
|  | Всего | 60,5 | 3,1 | 2,6 | 3,1 | 4,8 | 7,7 | 7,7 | 8,2 | 7,7 | 5,3 | 4,1 | 3,1 | 3,1 |

Приложение 28 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по проведению санитарных рубок и уборки захламленности

в рекреационно-оздоровительных, природоохранных и защитных

лесах (лесах I группы), в том числе на территориях, прилегающих

к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог,

к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям

(гектаров)

| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V |  | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственное лесохозяйственное учреждение «Толочинский лесхоз» (собственные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Толочинское лесничество Квартал-204 выдел-25 Квартал-205 выдел-7,8 Квартал-205 выдел - 24 Квартал - 205 выдел - 9 Квартал-231 выдел - 12 Квартал-87 выдел - 5 Квартал-110 выдел-19 Квартал-110 выдел-24 Квартал-110 выдел-18 Квартал-110 выдел-20 Квартал-123 выдел-22 Квартал-123 выдел-21 Квартал-67 выдел-11 Квартал-67 выдел-12 Квартал-68 выдел-2 Квартал-68 выдел-4 Квартал-68 выдел-5 Квартал-76 выдел-19 Квартал-77 выдел-13 Квартал-79 выдел-10 Квартал-87 выдел-6 Квартал-88 выдел-25 Квартал-89 выдел-17 Квартал-89 выдел-21 | 0,2 2,3 1 2,5 3,6 0,4 0,4 0,7 1,5 0,9 2,1 1,3 2,4 1,8 0,8 0,8 0,6 2,2 0,5 3,4 3,2 1,8 5,1 2,4 |  |  | 0,2 2,3 1 2,5 3,6 0,4 0,4 0,7 1,5 0,9 |  |  |  | 2,1 1,3 2,4 1,8 0,8 0,8 0,6 |  |  | 2,2 0,5 3,4 3,2 1,8 5,1 2,4 |  |  |  |  |
| 2 | Озерецкое лесничество: Квартал-78 выдел- 1 Квартал-77 выдел-3 Квартал-73 выдел-8,6,2,9,1 Квартал-76 выдел- 3 Квартал-212 выдел-1 Квартал-220 выдел-1 Квартал-130 выдел-3 Квартал-222 выдел-28 Квартал-211 выдел-14, 13, 10,12 Квартал-212 выдел-26 | 9,2 0,2 9,3 5,8 0,8 1,0 5,1 1 3,1 2,6 |  |  |  |  |  |  | 9,2 0,2 9,3 5,8 |  |  | 0,8 1,0 5,1 1 3,1 2,6 |  |  |  |  |
| 3 | Оболецкое лесничество: Квартал-44 выдел-11 Квартал-43 выдел-10 Квартал-110 выдел-1, 2 Квартал-44 выдел-13 Квартал- 112 выдел-11 Квартал- 112 выдел-9 Квартал- 256 выдел-6 Квартал- 203 выдел-1 Квартал- 203 выдел-13 Квартал- 238 выдел-5 Квартал- 320 выдел-9 Квартал- 310 выдел-13 Квартал- 313 выдел-34 | 0,3 0,5 3,6 0,5 1,1 1,1 0,9 2,2 2,0 6,7 6,0 3,5 9,0 |  |  |  |  | 0,3 0,5 3,6 0,5 1,1 1,1 |  |  |  | 0,9 2,2 2,0 6,7 6,0 3,5 9,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Кохановское лесничество: Квартал- 34 выдел-10 Квартал - 204 выдел-14,10 Квартал- 165 выдел-4 Квартал – 305 выдел – 1 Квартал – 305 выдел – 13 Квартал – 293 выдел – 30 Квартал – 294 выдел – 35 | 10,6 0,8 9,1 6,9 2,4 1,4 4,2 |  |  |  |  |  |  | 10,6 0,8 9,1 | 6,9 2,4 |  |  |  | 1,4 4,2 |  |  |
| 5 | Славновское лесничество: Квартал-98 выдел-37, 36 Квартал-140 выдел-12 Квартал-140 выдел-8 Квартал-187 выдел-3 Квартал-98 выдел-34 Квартал-3 выдел-28,29,30 Квартал-4 выдел-26,22 Квартал-100 выдел-6,16 Квартал-174 выдел-5,11,15,20 Квартал-175 выдел-12,13 Квартал-187 выдел-3 | 1,8 3 1,6 0,3 0,5 1,0 1,5 2,2 13,8 5,2 1,6 |  |  |  | 1,8 3 1,6 0,3 0,5 1,0 1,5 2,2 |  |  |  | 13,8 5,2 1,6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Волосовское лесничество: Квартал-52 выдел-5 Квартал-52 выдел-9 Квартал-166 выдел-10 Квартал-223 выдел-13 Квартал-224 выдел-7 Квартал-228 выдел-1 Квартал-228 выдел-3 Квартал-210 выдел-5 | 0,6 0,6 1 7,5 1 3,6 5,5 6,9 |  |  | 0,6 0,6 1 7,5 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3,6 5,5 |  | 6,9 |  |
|  | Всего | 212 | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 |  | 22 | 28 | 28 | 29 | 15 | 14 | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 29 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАДАНИЕ

по уборке отходов в лесном фонде, в том числе на территориях,

прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных

дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам

и другим территориям

(гектаров)

| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V | VI |  | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственное лесохозяйственное учреждение «Толочинский лесхоз» (собственные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Толочинское лесничество квартал № 68-165 (а/д М1) квартал № 208-231 (а/д Р-19) | 4,5 | 0,5 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 2 | Озерецкое лесничество квартал № 54-62 (а/д М1) квартал № 134-139 (а/д Р19) | 7,5 | 0,5 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Кохановское лесничество квартал № 17-22 (а/д Н3100) | 5 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| 4 | Волосовское лесничество квартал № 68-228 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Славновское лесничество квартал № 2-4 (а/д М1) квартал № 71-85 (а/д Р-19) | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Оболецкое лесничество квартал № 73-140 (а/д р15) квартал № 44; 279 (а/д Р-25) | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Всего | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |  | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 30 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАДАНИЕ

по установке (ремонту) малых архитектурных форм

в существующих зонах и местах отдыха на поверхностных водных

объектах

(штук)

| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» (бюджетные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зона отдыха на р.Рогачевка, г.Толочин | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Зона отдыха на р.Соколянка, г.п.Коханово | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 31 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по установке контейнеров для сбора отходов, в том числе для

раздельного сбора отходов, в существующих местах и зонах

отдыха на поверхностных водных объектах

(штук)

| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» (бюджетные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зона отдыха на р.Рогачевка в г.Толочин | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Зона отдыха на р.Соколянка в г.п.Коханово | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 32 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по оборудованию (ремонту) спортивных площадок

в существующих местах и зонах отдыха на поверхностных

водных объектах

(штук)

| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» (бюджетные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зона отдыха на р.Соколянка в г.п.Коханово | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 33 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по оборудованию (ремонту) общественных туалетов

в существующих местах и зонах отдыха на

поверхностных водных объектах

(штук)

| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственное предприятие «Коханово-ЖКХ»: (бюджетные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зона отдыха на р.Рогачевка, г.Толочин | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Зона отдыха на р.Соколянка, г.п.Коханово | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 34 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по покосу прибрежно-водной растительности и водорослей,

а также по выполнению работ, связанных с регулированием

распространения и численности инвазивных растений,

в существующих местах и зонах отдыха на поверхностных водных объектах

(километров)

| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственное предприятие «Коханово-ЖКХ»: (бюджетные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зона отдыха на р.Рогачевка, г.Толочин | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Зона отдыха на р.Соколянка, г.п.Коханово | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 0,2 |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 35 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по установке (ремонту) малых архитектурных форм

в существующих зонах и местах отдыха, на туристических

стоянках на территории заповедников, заказников и памятников природы

(штук)

| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственное предприятие «Коханово-ЖКХ»: (бюджетные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Парк Юзефполье, г.Толочин | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

Приложение 36 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по оборудованию кострищ (мангалов) в существующих

зонах и местах отдыха, на туристических стоянках на

территории заповедников, заказников и памятников природы																												(штук)

| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственное предприятие «Коханово-ЖКХ»: (бюджетные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Парк Юзефполье, г.Толочин | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

Приложение 37 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по обустройству мемориальных комплексов, мест боевой

и воинской славы, захоронений воинов и партизан

Великой Отечественной войны, захоронений в местах

массовой гибели гражданского населения

(штук)

| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Толочинский сельский исполнительный комитет (за счет средств бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Братская могила – аг.Райцы | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Братская могила - д.Евлахи | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Братская могила – аг.Райцы (на кладбище) | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Братская могила - д.Матиёво (на автодороге Р-19) | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Индивидуальное воинское захоронение – аг.Друцк | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Памятник Герою Советского Союза С.П.Супруну - д.Полевая | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Памятник землякам – аг.Друцк | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Братская могила - д.Заболотье | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Братская могила - д.Журавли | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Братская могила - д.Дроздово | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Братская могила – аг.Заднево | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Братская могила - д.Скавышки | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Братская могила – аг.Заднево | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Памятник землякам – аг.Заднево | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Памятник землякам – аг.Озерцы | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Памятный знак на месте нахождения лагеря для военнопленных - д.Михайловщина (вблизи автодороги Р-19) | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Кохановский сельский исполнительный комитет (за счёт средств бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Братская могила - г.п.Коханово, ул.Оршанская | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Братская могила - д.Ромашково | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Братская могила - д.Мартюхово | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Братская могила - д.Голошево | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Могила Героя Советского Союза Ф.Е.Маковецкого - г.п.Коханово (гражданское кладбище) | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Индивидуальное воинское захоронение - д.Малое Гальцево | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Индивидуальное воинское захоронение - д.Голошево | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Братская могила - г.п.Коханово | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Памятный знак партизану бригады «Чекист» В.А.Забодалову - г.п.Коханово | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Индивидуальное воинское захоронение - д.Дубровские | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Братская могила - д.Симоново | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Индивидуальное воинское захоронение - д.Переволочня | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Индивидуальное воинское захоронение - д.Речки | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Индивидуальное воинское захоронение -г.п.Коханово | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Индивидуальное воинское захоронение – аг.Звенячи | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Памятник землякам - д.Шапчино | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Памятный знак жителям д.Симаново, погибшим во время карательной операции фашистов в мае 1944 года - д.Симоново | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Волковичский сельский исполнительный комитет (за счет средств бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальное воинское захоронение-д.Волковичи | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Братская могила – аг.Жукнево | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Братская могила - д.Максимково | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Братская могила – д.Воронцевичи | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Братская могила – д.Заречное Подберезье | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Индивидуальное воинское захоронение-д.Климово | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Индивидуальное воинское захоронение-аг.Жукнево | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Братская могила – аг.Жукнево | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Братская могила – д.Лаговщина | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Волосовский сельский исполнительный комитет (за счет средств бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Братская могила - д.Волосово | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Братская могила - д.Волосово | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Индивидуальное воинское захоронение - д.Новое Село | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Оболецкий сельский исполнительный комитет (за счет средств бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Братская могила - д.Алёновичи | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Братская могила – аг.Обольцы | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Индивидуальное воинское захоронение-д.Микулино | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Индивидуальное воинское захоронение-д.Микулино | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Индивидуальное воинское захоронение-д.Микулино | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Индивидуальное воинское захоронение-д.Шупени | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Индивидуальное воинское захоронение-д.Горбачево | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Братская могила - д.Межиёво | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Индивидуальное воинское захоронение-д.Межиёво | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Братская могила - д.Малые Михиничи | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Братская могила - д.Большие Михиничи | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Индивидуальное воинское захоронение - д.Большие Михиничи | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Индивидуальное воинское захоронение-д.Присмаки | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Индивидуальное воинское захоронение-д.Застенки | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Памятник землякам – аг.Горщевщина | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Славновский сельский исполнительный комитет (за счет средств бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Братская могила – аг.Славени | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Братская могила – аг.Славное | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Индивидуальное воинское захоронение - д.Курчи | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Индивидуальное воинское захоронение - д.Авхуты | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Братская могила – аг.Славное | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Братская могила – аг.Славени (на автодороге Р-19 возле школы) | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Индивидуальное воинское захоронение-д.Ильяни | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | #### Индивидуальное воинское захоронение-д.Горожоны | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Серковицкий сельский исполнительный комитет (за счет средств бюджета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Братская могила - пос.Усвиж-Бук | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | #### Братская могила - д.Рыдомля | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Братская могила - д.Анелино | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Братская могила - д.Узносное | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Братская могила - д.Замошье | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Индивидуальное воинское захоронение-д.Курчевская Усвейка | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Братская могила - д.Курчевская Усвейка | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Памятник землякам - д.Серковицы | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 76 |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 38 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по устройству (ремонту) ограждения мест погребения

(штук)

| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II |  |  | III | IV |  | V | VI | VII |  | VIII |  | IX | X | XI |  | XII |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» (бюджетные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Люботынь | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | д.Анелино | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | д. Сурновка | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | д.Низкий Городец | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | д.Горожоны | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | д.Высокий Городец | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |

Приложение 39 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по оборудованию площадок для сбора отходов на местах погребения

(штук)

| № п/п | Наименование | 2025 год |  | I | II |  |  | III | IV |  | V | VI | VII |  | VIII |  | IX | X | XI |  | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» (бюджетные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Люботынь | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | д.Анелино | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | д. Сурновка | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | д.Низкий Городец | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | д.Горожоны | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | д.Высокий Городец | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |

Приложение 40 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по установке контейнеров для сбора отходов на местах погребения                                                                     (штук)

| № п/п |  | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V |  | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» (бюджетные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | д.Люботынь | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  | д.Анелино | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | д. Сурновка | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | д.Низкий Городец | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | д.Горожоны | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | д.Высокий Городец | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 6 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 41 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАДАНИЕ

| по обустройству контейнерных площадок для сбора отходов в садоводческих товариществах, гаражных и иных потребительских кооперативах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (штук) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V | VI |  | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Ответственный исполнитель коммунальное унитарное предприятие «Оршанская спецавтобаза» (бюджетные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гаражный кооператив «Акселератор» | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Садоводческое товарищество «Соколянка» | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 42 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАДАНИЕ

по установке контейнеров для сбора отходов, в том числе

для раздельного сбора отходов, в садоводческих товариществах,

гаражных и иных потребительских кооперативах

(штук)

| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель коммунальное унитарное предприятие «Оршанская спецавтобаза» (бюджетные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гаражный кооператив «Акселератор» | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Садоводческое товарищество «Соколянка» | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

Приложение 43 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по установке емкостей для хранения отработанного

масла в гаражных кооперативах

(штук)

| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель коммунальное унитарное предприятие «Оршанская спецавтобаза» (бюджетные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гаражный кооператив «Акселератор» | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Гаражный кооператив «Антифриз» | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

Приложение 44 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по строительству (реконструкции, восстановлению)

мелиоративных систем (участков)

(штук/гектаров)

| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственное предприятие «Толочинское ПМС» (бюджетные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция мелиоративной системы: «Усвиж-Бук уч.Шашеловка в УП «Рыдомльский» Толочинского района Витебской области» | 1/150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/150 |  |  |
| 2 | Реконструкция мелиоративной системы: «Искра в ОАО «Толочинский райагросервис» Толочинского района Витебской области» | 1/250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/250 |  |  |  |
|  | Всего | 2/400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/250 | 1/150 |  |  |

Приложение 45 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по очистке мелиоративных каналов от заиления

(километров)

| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственное предприятие «Толочинское ПМС» (бюджетные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мелиоративная система: «Димитрова уч.Заднево» + «Ленина уч.Придорожный» | 2,4 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 1,8 |
| 2 | Мелиоративная система: «Искра» + «Гигант-Каменица» | 5,8 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 4,8 | 0,6 |  |
| 3 | Мелиоративная система: «Димитрова - 18 Партсъезд» + «Перемога-18 Партсъезд» | 9,4 |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 3,4 |  |
| 4 | Мелиоративная система: «Заслоново - Перевалочная» + «Я.Колоса уч.Прилесье» | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,2 | 0,2 |  |
| 5 | Мелиоративная система: «Красное Знамя уч.Гута» + «Красное знамя» | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 | 2,2 |
|  | Всего | 24 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 6 | 6 | 4 |

Приложение 46 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по очистке мелиоративных каналов от древесно-кустарниковой растительности

(километров)

| № п/п | Наименование | 2025 год | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственное предприятие «Толочинское ПМС» (бюджетные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мелиоративная система: «Комсомольская правда уч.Юриново» + «Гигант» | 2,3 |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |
| 2 | Мелиоративная система: «Усвиж-Бук уч.Шашловка в УП «Рыдомльский» Толочинского района Витебской области» + «Рассвет-20 съезд» | 2,4 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,1 |
| 3 | Мелиоративная система: «Я.Колоса уч.Прилесье» + «Димитрова уч.Заднево» | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |
| 4 | Мелиоративная система: «Октябрь уч.Шапчино» + «Лозы» | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |
|  | Всего | 6 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 |

Приложение 47 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по регулированию распространения и численности

борщевика Сосновского химическим методом

(гектаров)

| № п/п | Наименование | Площадь произрастания, подлежащая регулированию, га | Объем работ, га | май |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 60,35 | 60,35 | 60,35 |
| 2 | Сельскохозяйственные земли | 93,19 | 93,19 | 93,19 |
| 3 | Полосы отвода автомобильных и железных дорог | 8,5827 | 8,5827 | 8,5827 |
| 4 | Земли государственного лесного фонда | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 5 | Прочие территории | 2,742 | 2,742 | 2,742 |
| Всего |  | 186,8647 | 186,8647 | 186,8647 |

- - согласно Плану мероприятий по ограничению распространения и численности инвазивных видов растений на территории Толочинского района Витебской области на 2025 год

Приложение 48 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по регулированию распространения и численности

борщевика Сосновского на землях населенных пунктов

(гектаров)

| № п/п | Ответственные исполнители, бюджетные средства | Площадь произрастания, га | Объем работ – всего, га | май |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Толочинский сельисполком | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| 2 | Волосовский сельисполком | 6,37 | 6,37 | 6,37 |
| 3 | Кохановский сельисполком | 23,45 | 23,45 | 23,45 |
| 4 | Оболецкий сельисполком | 5,13 | 5,13 | 5,13 |
| 5 | Серковицкий сельисполком | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| 6 | Волковичский сельисполком | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Всего |  | 60,35 | 60,35 | 60,35 |

Приложение 49 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по регулированию распространения и численности борщевика

Сосновского на землях лесного фонда

(гектаров)

| № п/п | Ответственный исполнитель (собственные средства) | Площадь произрастания на землях лесного фонда, га | Объем работ – всего, га | май |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственное лесохозяйственное учреждение «Толочинский лесхоз» | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| Всего |  | 22,0 | 22,0 | 22,0 |

Приложение 50

к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по регулированию распространения и численности

борщевика Сосновского в полосах отвода автомобильных

и железных дорог

(гектаров)

| № п/п | Ответственные исполнители | Площадь произрастания, га | Объем работ, га | май |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДЭУ № 8 | 0,0492 | 0,0492 | 0,0492 |
| 2 | ДРСУ № 147 | 5,61 | 5,61 | 5,61 |
| 3 | Оршанская дистанция защитных лесонасаждений Минского отделения Белорусской железной дороги | 2,9235 | 2,9235 | 2,9235 |
| Всего |  | 8,5827 | 8,5827 | 8,5827 |

Приложение 51 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год

ЗАДАНИЕ

по регулированию распространения и численности

борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения

(гектаров)

| № п/п | Ответственные исполнители |  | Площадь произрастания, га | Объем работ – всего, га | май |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открытое акционерное общество «Толочинский райагросервис» |  | 1,29 | 1,29 | 1,29 |  |
| 2 | Открытое акционерное общество «Коханово-АГРО» |  | 23,0 | 23,0 | 23,0 |  |
| 3 | Открытое акционерное общество «Обольцы» |  | 14,8 | 14,8 | 14,8 |  |
| 4 | Открытое акционерное общество «Звездный – АГРО» |  | 6,2 | 6,2 | 6,2 |  |
| 5 | Унитарное сельскохозяйственное коммунальное предприятие «Рыдомльский» |  | 9,8 | 9,8 | 9,8 |  |
| 6 | Унитарное предприятие по оказанию услуг «Толочинский Элеватор-Агро» |  | 18,3 | 18,3 | 18,3 |  |
| 7 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Племенной завод Реконструктор» |  | 10,8 | 10,8 | 10,8 |  |
| 8 | Открытое акционерное общество «Комсомольская правда» |  | 0,59 | 0,59 | 0,59 |  |
| 9 | Открытое акционерное общество «Жукнево» |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 10 | Филиал иностранного общества с ограниченной ответственностью «Белдан» |  | 6,5 | 6,5 | 6,5 |  |
| 11 | Учреждение образования «Кохановский государственный колледж» |  | 1,51 | 1,51 | 1,51 |  |
| Всего |  |  | 93,19 | 93,19 | 93,19 |  |
|  |  | Приложение 52 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год |  |  |  |  |

ЗАДАНИЕ

| по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского на прочих территориях |  |  |  |  |  |  | (гектаров) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ответственный исполнитель | Площадь произрастания, га | Объем работ – всего, га | V | VI |  | Всего за II квартал | VII | VIII | IX | Всего за III квартал |  |
| 1 | Государственное предприятие «Толочинское ПМС» | 1,172 | 1,172 | 1,172 |  |  | 1,172 |  |  |  |  |  |
| 2 | Государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» | 0,53 | 0,53 | 0,53 |  |  | 0,53 |  |  |  |  |  |
| 3 | Толочинский район электрических сетей филиала «Оршанские электрические сети» республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго» | 1,04 | 1,04 | 1,04 |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 2,742 | 2,742 | 2,742 |  |  | 2,742 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 53 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |

ЗАДАНИЕ

| по проведению работ по регулированию распространения и численности золотарника канадского химическим методом |  |  |  |  |  |  |  | (гектаров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ответственный исполнитель | Площадь произрастания, га | Объем работ – всего, га | I | II | III | IV | V |  | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |
| 1 | Оболецкий сельисполком | 0,87 | 0,87 |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Серковицкий сельисполком | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Толочинский сельисполком | 2,1 | 2,1 |  |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кохановский сельисполком | 2,98 | 2,98 |  |  |  |  |  |  | 2,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Волковичский сельисполком | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Волосовский сельисполком | 0,12 | 0,12 |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Славновский сельисполком | 2,6 | 2,6 |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» | 1,6 | 1,6 |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Унитарное предприятие по оказанию услуг «Толочинский Элеватор-Агро» | 0,9 | 0,9 |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Открытое акционерное общество «Славное» | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 13,87 | 13,87 |  |  |  |  |  |  | 13,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 54 к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАДАНИЕ

по проведению работ по регулированию распространения и численности

эхиноцистиса лопастного

(гектаров)

| № п/п | Наименование района и города | Площадь произрастания, га | Объем работ – всего, га | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Славновский сельисполком | 0,0315 | 0,063 |  |  |  |  |  | 0,0315 |  | 0,0315 |  |  |  |  |
| 2 | Толочинский сельисполком | 0,017 | 0,034 |  |  |  |  |  | 0,017 |  | 0,017 |  |  |  |  |
| 3 | Кохановский сельисполком | 0,391 | 0,782 |  |  |  |  |  | 0,391 |  | 0,391 |  |  |  |  |
| 4 | Волковичский сельисполком | 0,41 | 0,82 |  |  |  |  |  | 0,41 |  | 0,41 |  |  |  |  |
| 5 | Волосовский сельисполком | 0,2215 | 0,443 |  |  |  |  |  | 0,2215 |  | 0,2215 |  |  |  |  |
| 6 | Серковицкий сельисполком | 0,002 | 0,004 |  |  |  |  |  | 0,002 |  | 0,002 |  |  |  |  |
| 7 | Оболецкий сельисполком | 0,087 | 0,174 |  |  |  |  |  | 0,087 |  | 0,087 |  |  |  |  |
| Всего |  | 1,16 | 2,32 |  |  |  |  |  | 1,16 |  | 1,16 |  |  |  |  |