УТВЕРЖДАЮ
																Заместитель председателя

Толочинского районного

исполнительного комитета

____________М.Г.Гавриченко

ПЛАН

мероприятий по благоустройству и содержанию города Толочин на 2025 год

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Исполнитель | Сроки исполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Въездной знак (со стороны г.Круглое) | Ремонт бетонных конструкций | Государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» | май 2025 г. | собственные средства |
|  | Въездной знак Р-19 (со стороны .Крупки) | Покраска знака | АТП № 3 г.Орша | май 2025 г. | собственные средства |
|  | ул.Пионерская г.Толочин | устройство газона | ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций и государственных органов» | май 2025 г. |  |
|  | Улица Строителей г.Толочин, дома №2 и № 4 | Благоустройство дворовой территории, разбивка цветников на прилегающей территории | Государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» | июнь 2025 г. | районный бюджет |
|  | Административное здание Толочинского райисполкома, центральный сквер по ул.Ленина, бродвей по ул.Ленина, улицы Дзержинского, Энгельса | Разбивка цветников, вертикальное озеленение | Государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» | май – июнь 2025 г. | районный бюджет |

|  | Текущий ремонт улиц: ул.Оршанская (участок от пересечения с ул.Ленина; ул.Ленина (от Р-19 до здания РОЧС) | асфальтирование участка с устройством тротуара устройство тротуара | Государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» | Май -сентябрь2025г. | Районный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Придомовая территория ул.Тракторная, д.26 | Ремонт и асфальтирование дворовой территории | Государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» | июнь 2025 г. | Районный бюджет |
|  | Благоустройство поймы р.Друть по ул.Лузгина: | очистка территории от мусора очистка тротуарной дорожки от песка, мха вдоль дома № 6-8 по ул.Лузгина | ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций и государственных органов» | июнь 2025 г. | собственные средства |
|  | Благоустройство сквера по ул.Космонавтов в г.Толочин (до многоквартирного жилого дома по пер. Текстильному № 1) | поднятие кроны деревьев уборка бытового мусора; обкоска территории | Государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» | июнь 2025 г. | Районный бюджет |
|  | Благоустройство центрального сквера по ул.Ленина в г.Толочин | формировка древесно-кустарниковой растительности; ремонт игрового оборудования | Государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» | июнь 2025 г. | Районный бюджет |
|  | Благоустройство парка по ул.Володарского в г.Толочин | уборка листвы; поднятие кроны деревьев; удаление опасных деревьев; уборка бытового мусора | ГУО «Средняя школа № 1 г.Толочина им.Ф.Е.Маковецкого» Толочинский районный отдел по чрезвычай-ным ситуациям Физкультурно-спортивный клуб «Нива» ГЛХУ «Толочинский лесхоз» Велобаза | апрель-май 2025 г. | собственные средства |
|  | Благоустройство пруда по ул.Вокзальная | удаление сорной древесно-кустарниковой растительности; уборка бытового мусора; обкоска прилегающей территории | Филиал «Толочинские сыры» ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» | май 2025 г. по мере необходимости |  |
|  | Благоустройство пруда по ул.Энгельса в г.Толочин | планировка береговой линии; устройство оснований для двух мангальных зон | Государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» | июнь 2025 г. | Районный бюджет |
|  | Благоустройство пруда по ул.Островского в г.Толочин | планировка береговой линии; удаление сорной древесно-кустарниковой растительности; уборка бытового мусора | Государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» | июнь 2025 г. | Районный бюджет |
|  | Благоустройство поймы р.Друть по ул.Мелиораторов в г.Толочин | уборка прилегающей к общежитию территории; уборка производственной территории: покраска фасадной части производственных зданий; удаление кустарника и деревьев вдоль ограждения | УП «Толочинское ПМС» | июнь 2025 | собственные средства |
|  | Парк «Юзефполье» | замена скамеек и столиков; установка информационных щитов; благоустройство воинского захоронения | Государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» | май -июнь 2025 г. | Районный бюджет |
|  | Благоустройство территории, прилегающей к земельному участку РОВД (со стороны рынка и тыльной стороны), и водного канала, ведущего к р.Друть: | обкоска сорной растительности; обрезка сорной древесно-кустарниковой растительности; уборка бытового мусора | Отдел внутренних дел Толочинского района Толочинский районный отдел Следственного комитета | апрель-май 2025 г. | собственные средства |
|  | Улица Минская, территория общего пользования перед гаражным массивом) | Высадка объектов растительного мира Обкоска территории по мере зарастания | Государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» | апрель 2025 г. | Районный бюджет |
|  | Пляж на р. Рогачёвка вблизи города Толочина | Устройство малых архитектурных форм (зонтики, скамейки); обустройство волейбольной площадки; установка информационных щитов | Государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» | май 2025 г. | Районный бюджет |
|  | г.Толочин, ул. Лузгина, д. 6 | Создание мурала на природоохранную тематику | ГЛХУ «Толочинский лесхоз» | июнь 2025 г. | собственные средства |
|  | Улицы: Энгельса, Ленина, Володарского | Обрезка, удаление аварийных деревьев | Государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» | до 1 марта 2025 г. | районный бюджет |
|  | Улицы: Строителей пер.Текстильный Парковая Друцкая Цветочная пер.Приозерный Центральная Приозерная Нагорная Центральная Заслонова Восточная пер.1-й Заслонова пер.2-й Заслонова | Ямочный ремонт с подсыпкой асфальтогранулятом | Государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» | май- июнь 2025 г. | Районный бюджет |
|  | Здание ОАО «Беларусбанка» | покраска скамеек, разбивка цветников; демонтаж старой рекламы | Расчетно-кассовый центр № 219 в г. Толочин | май 2025 г. | Собственные средства |
|  | Здание УЗ «Толочинская центральная районная больница» | Комплексное благоустройство прилегающей территории | УЗ «Толочинская центральная районная больница» | до 20 мая 2025 г. | Собственные средства |
|  | Здание ОАО «АСБ Беларусбанк» | Разбивка цветников, газонов на прилегающей территории | Центр банковских услуг № 219 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Толочин | до 1 июня 2025 г. | Собственные средства |
|  | Административное здание ГУ «Толочинский районный центр гигиены и эпидемиологии» | Благоустройство прилегающей территории: разбивка цветников, газонов | ГУ «Толочинский районный центр гигиены и эпидемиологии» | июнь 2025 г. | Собственные средства |
|  | Здания Толочинского узла электросвязи Оршанского узла электросвязи | Ремонт здания и благоустройство прилегающей территории | Толочинский узел электросвязи Оршанского узла электросвязи | 2025 г. | Собственные средства |
|  | Здание центральной аптеки № 30 | Разбивка цветников, обрезка декоративных кустарников | Центральная аптека № 30 Толочинского района Витебского торгово-производственного РУП «Фармация» | май 2025 г. | Собственные средства |
|  | Здание учреждения «Редакция районной газеты «Наша Талачыншына» | Разбивка цветников, газонов | Учреждение «Редакция районной газеты «Наша Талачыншчына» | июнь 2025 г. | Собственные средства |
|  | Административное здание Толочинского РОВД | Ремонт здания | Районный отдел внутренних дел Толочинского райисполкома | 2025 год | Собственные средства |
|  | Свято-Покровский женский монастырь | Благоустройство прилегающей территории: посадка цветов, покраска ограждения, замена информационного щита, ремонт скамеек, покраска игрового оборудования, покраска фасада здания | Сектор культуры райисполкома | апрель 2025 г. | Собственные средства |
|  | улица Володарского | ремонт и покраска общественных ограждений | Государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» | апрель-май 2025 г. | районный бюджет |
|  | Здание Толочинского сельского исполнительного комитета | Разбивка цветников, газонов; покраска и ремонт ограждения | Толочинский сельский исполнительный комитет | май 2024 г. | Собственные средства |
|  | Улицы города Толочин | Нанесение дорожной разметки | Государственное предприятие «Коханово-ЖКХ» | до 15 мая 2025 г. | Районный бюджет |
|  | Административное здание участка г.Толочин филиала «Автобусный парк №3 г. Орши» ОАО «Витебскоблавто-транс» | Разбивка цветников, газона на прилегающей территории; ремонт ступенек на входной группе, покраска скамеек | Участок г. Толочин филиала «Автобусный парк №3 г. Орши» ОАО «Витебскоблавто-транс» | июнь 2025 г. | Собственные средства |
|  | Административное здание представительства Белгосстраха по Толочинскому району | Благоустройство прилегающей территории: посадка цветов, установка малой архитектурной формы | Представительство Белгосстраха по Толочинскому району | май 2025 г. | Собственные средства |

Начальник отдела архитектуры и

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства														Н.В.Зелёнкина