СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела архитектуры и Заместитель председателя

строительства, жилищно- Толочинского районного

коммунального хозяйства исполнительного комитета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Зелёнкина Н.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_Альхимович В.А.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ПЛАН текущего ремонта улично-дорожной сети в населенных**  **пунктах Толочинского района на 2025 год (146 параграф)** | | | | |  |
| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Площадь, тыс.кв.м | Объем финансирования, тыс.руб. | Источник финансирования | Срок  выполнения |
| 1 | Текущий ремонт участка  ул.Оршанская г.п.Коханово | ремонт тротуара | 0,7 | 137,5 | районный бюджет | 2-3 кв. 2025 |
| 2 | Текущий ремонт  участков а/б покрытия ул.Микрорайон г.п.Коханово | ремонт а/б покрытия отдельными местами | 3,6 | 137,9 | районный бюджет | 2-3 кв. 2025 |
| 3 | Текущий ремонт участка а/б покрытия ул.Центральная д.Нарцизово | асфальтирование проезжей части | 2 | 90,00 | районный бюджет | 2-3 кв. 2025 |
| 4 | Текущий ремонт участка  ул.Оршанская г.Толочин | асфальтирование проезжей части с ремонтом  тротуара | 0,28 | 7,5 | районный бюджет | 2-3 кв. 2025 |
| 5. | Текущий ремонт тротуара по пер.Школьный г.Толочин | ремонт тротуара | 0,1 | 16,8 | районный бюджет | 2 кв. 2025 |
| 6. | Текущий ремонт участка а/б покрытия по пер.Амбулаторному в г.Толочин | ремонт а/б покрытия отдельными местами | 0,27 | 9,3 | районный бюджет | 3 квартал 2025 г. |
|  | ИТОГО: |  |  | 399,0 | районный бюджет |  |

Директор государственного предприятия

«Коханово-ЖКХ» М.В.Токмаков